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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «    »              2014 г.                                      


 № 
Об утверждении муниципальной программы администрации Сортавальского муниципального района «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

на  2014 – 2016 годы

В соответствии со статьями 6, 21, 22 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения безопасности дорожного движения, администрация постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу администрации Сортавальского муниципального района «Обеспечение безопасности дорожного движения» на  2014 – 2016 годы (согласно приложению).

2. Контроль за реализацией программы возложить на первого заместителя главы администрации (Дубровский А.Н.).

Глава администрации 

                       




Л.П.Гулевич

Утверждено 

постановлением администрации 

Сортавальского муниципального района 

«     »______2014 г. №_____  

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
на  2014 – 2016 годы

Паспорт Программы

	Наименование Программы
	Муниципальная  программа  «Обеспечение безопасности дорожного движения»
на  2014 – 2016 годы

	Основание разработки Программы
	Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Заказчик Программы 
	Администрация Сортавальского муниципального района

	Разработчик Программы
	Администрация Сортавальского муниципального района

	Исполнители Программы 
	Администрация Сортавальского муниципального района, районный комитет образования СМР, ОГИБДД, дорожные организации СМР, МУП «Благоустройство и озеленение»   

	Цель и задачи Программы
	Цель: 

- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на улично-дорожной сети;

- совершенствование профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачи:  

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения 

	Сроки и этапы реализации Программы
	2014 - 2016 годы

	Объемы и источники финансирования Программы
	Средства бюджета Сортавальского муниципального района -    835,3   тыс. руб., в том числе:
2014 год – 443,7 тыс. руб., в т.ч. средства предприятий – 300,0 тыс.руб.
 2015 год – 189,8тыс. руб.

 2016 год – 201,8тыс. руб.

	Ожидаемые результаты

реализации Программы
	-  снижение к 2016 году по сравнению с 2013 годом на 15 процентов количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- снижение ДТП и снижение тяжести последствий при ДТП на 6%;

- сокращение числа несовершеннолетних, пострадавших в результате ДТП по причине нарушения ими правил    
дорожного движения;

- рост доли педагогов общеобразовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам безопасности дорожного движения; 

- рост доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях, обеспеченных световозвращающими элементами;

- рост доли пешеходных переходов, оборудованных 
современными техническими средствами организации   
дорожного движения;

- рост доли участков автодорог регионального или местного значения – мест концентрации ДТП, на которых выполнены мероприятия по снижению   аварийности.


1. Обоснование необходимости  разработки Программы

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В 2013 году в Сортавальском районе произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых  9 человек погибло и 46 травмировано.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.
Снижение уровня безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах в последнее время объясняется рядом факторов, а именно:

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, особенно водителями транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами;

- недостаточное финансирование информационной поддержки и понимание со стороны общества мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- недостаточные материально-техническое оснащение дорожно-патрульной службы, оснащенность специальными техническими средствами, необходимыми для выполнения контрольно-надзорной деятельности;

- увеличение автопарка транспортных средств;

- недостаточные объемы и темпы реконструкции и строительства дорог.

В связи с ежегодным ростом числа участников дорожного движения, высоким уровнем ДТП особое значение приобретает осуществление мер по оказанию помощи со стороны государственных органов власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и других заинтересованных ведомств в деле организации и совершенствования системы безопасности дорожного движения

2.Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются: 
- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на улично-дорожной сети;

- совершенствование профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Достижение указанных целей может быть обеспечено за счёт решения следующих основных задач:

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

3. Перечень программных мероприятий

	№№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации, годы
	Ответственные исполнители
	Финансовое обеспечение

	
	
	
	
	2014
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Задача № 1: Предупреждение детского ДТТ

	1.
	Организация и проведение районного конкурса «Безопасное колесо», «Зарница», «Победа»
	2014-2016гг.
	Районный комитет образования,  
ОГИБДД
	45,0
	49,5
	54,5

	2.
	Направление команд района на Республиканский этап конкурса «Безопасное колесо», «Зарница», «Победа»
	2014-2016гг.


	Районный комитет образования,

ОГИБДД


	14,3
	15,7
	17,3

	3.
	Организация и проведение в школах профилактических мероприятий «Внимание – дети!» 
	2014-2016гг.


	
	
	
	

	4.
	Обеспечение обучающихся 1 классов общеобразовательных учреждений световозвращающими приспособлениями
	
	Районный комитет образования
	49,2
	54,1
	59,5

	5.
	Приобретение комплектов оборудования «Мобильный автогородок» для дошкольных образовательных учреждений
	
	Районный комитет образования
	35,2
	70,5
	70,5

	6.
	Организация в общеобразовательных учреждениях отрядов юных инспекторов движения (ЮИД)
	
	Районный комитет образования,
ОГИБДД
	
	
	

	7.
	Проведение в каждой школе района родительского собрания на тему: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»
	2014-2016 г.г.
	Районный комитет образования,
ОГИБДД
	
	
	

	 8.
	Регулярное рассмотрение вопросов о принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке детей на автомобильном транспорте

	2014-2016гг.
	Администрация СМР,

РКО,

ОГИБДД
	
	
	

	Задача № 2: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

	9.
	Расширение практики обсуждения и публикации материалов в СМИ и информации в сети Интернет по наиболее острым вопросам БДД
	
	ОГИБДД,

 Отдел по связям с общественностью
	
	
	

	10.
	Регулярное рассмотрение хода выполнения программных мероприятий на заседаниях районной комиссии по БДД
	
	Администрация муниципального района,

ОГИБДД
	
	
	

	11.
	Создание безопасных условий для движения пешеходов, осуществлению мер по ликвидации причин и условий совершения наездов на конкретных участках улично-дорожной сети
	2014-2016гг.
	Руководители дорожных организаций,

ОГИБДД
	
	
	

	12.
	Выполнение первоочередных мероприятий, способствующих снижению уровня аварийности в местах концентрации ДТП на сети автодорог общего пользования регионального значения, местных дорог
	2014-2016гг.
	Администрация муниципального района, 
Руководители дорожных организаций,
ОГИБДД 
	
	
	

	13.
	Выполнение мероприятий, способствующих снижению аварийности на дорогах общего пользования регионального значения:

- установка баннеров, перетяжек с социальной рекламой по безопасности дорожного движения (в рамках региональной программы)
	2015-2016гг.
	ОГИБДД
	
	
	

	14.
	Организация специализированной стоянки для хранения задержанных транспортных средств за счет собственных средств  
	2014г.
	МУП «Благоустройство и озеленение»
	 300,0
	 
	


4. Сроки, этапы реализации и ресурсное обеспечение Программы:
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» реализуется за период 2014-2016 годы. 
Общий объем финансирования Программы составит 835,3   тыс. руб., в том числе:
 2014 год – 443,7 тыс. руб., в т.ч. средства предприятий – 300,0 тыс.руб.
 2015 год – 189,8тыс. руб.

 2016 год – 201,8тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Программы учитывает ежегодное повышение цен (тарифов) на услуги в размере 10%. 
5. Ожидаемая эффективность реализации Программы
- снижение к 2016 году по сравнению с 2013 годом на 15 процентов количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- снижение ДТП и снижение тяжести последствий при ДТП на 6%;

- сокращение числа несовершеннолетних, пострадавших в результате ДТП по причине нарушения ими правил дорожного движения;

рост доли педагогов общеобразовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам безопасности дорожного движения; 

- рост доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях, обеспеченных световозвращающими элементами;

- рост доли пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации  дорожного движения;

- рост доли участков автодорог регионального или местного значения – мест концентрации ДТП, на которых выполнены мероприятия по снижению   аварийности.
6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, работ и услуг, заключаемых на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Организация и контроль за ходом реализации Программы возлагается на Первого заместителя главы администрации. 
�EMBED Unknown���
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