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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_____»______________2017 г.





№ _____
О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую программу
«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Сортавальского муниципального района на 2017-2019 годы»
В связи с образовавшейся кредиторской задолженностью перед подрядчиком, исполнявшим обязательства по муниципальному контракту в целях реализации ведомственной целевой программы «Содержание дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Сортавальского муниципального района на 2014-2016 г.», и изменением (увеличением) финансирования на основании абзаца 3 пункта 18 Порядка разработки, утверждения и реализации, ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 27.05.2010 г. № 67, администрация Сортавальского муниципального района постановляет:

1. Изложить ведомственную целевую программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Сортавальского муниципального района на 2017-2019 годы» с приложением Программы «Перечень Программных мероприятий с разбивкой по годам, источники финансирования Программы» (приложение № 1), утвержденную постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 17.10.2016 г. № 115, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

Глава администрации







Л.П. Гулевич

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации 

Сортавальского муниципального района

от 17.10.2016 г. № 115
(в ред. постановления администрации 

Сортавальского муниципального района 

от ___.____.2017 г. № ____)
Ведомственная целевая программа
«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения 
Сортавальского муниципального района на 2017-2019 годы»
ПАСПОРТ
	Наименование программы 
	Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Сортавальского муниципального района на 2017-2019 годы» (далее – Программа)

	Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения
	11.07.2016 г.

	Заказчик Программы
	Администрация Сортавальского муниципального района

	Цели и задачи Программы 
	Цель: обеспечение содержания и своевременного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами в границах Сортавальского муниципального района, обеспечение безопасных условий движения транспорта по муниципальным автодорогам; документальное оформление прав муниципальной собственности на автодороги.

Задачи:

· повышение качества технического состояния дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами в границах Сортавальского муниципального района; 

· кадастровый учет автомобильных дорог и межевание занятых ими земельных участков
· погашение образовавшейся кредиторской задолженности перед подрядчиком, исполнявшим обязательства по муниципальному контракту в целях реализации ведомственной целевой программы «Содержание дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Сортавальского муниципального района на 2014-2016 г.», утвержденной постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 09.12.2013 г. № 155 (далее – ВЦП 2014-2016 гг.)

	Целевые индикаторы программы и их значения
	№ п/п
	Наименование индикатора (показателя результата)
	Значение показателя по годам

	
	
	
	2017
	2018
	2019

	
	1
	содержание и ремонт автодороги «Пос. Оявойс – примыкание на отметке 6,1 км. автодороги «Пос. Нукутталахти – пос. Ламберг», км.
	0,3
	0,3
	0,3

	
	2
	содержание и ремонт автодороги «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи», км.
	4,9
	4,9
	4,9

	
	3
	содержание и ремонт автодороги «Примыкание к автодороге «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи» в районе пересечения с ж/дорогой до жилых домов», км.
	1,1
	1,1
	1,1

	
	4
	кадастровый учет автомобильных дорог, км.
	6,3
	9,3
	12,1

	
	5
	Размер кредиторской задолженности, образовавшейся перед подрядчиком, исполнявшим обязательства по муниципальным контрактам в целях реализации ВЦП 2014-2016 гг., и подлежащий погашению, тыс. руб.
	87,32
	-
	-

	Сроки и этапы реализации программы
	Реализуется в течение 2017-2019 годы, в том числе по этапам:

I. 2017 год

II. 2018 год

III. 2019 год

	Перечень основных мероприятий 
	а) Содержание и ремонт автодороги «Пос. Оявойс – примыкание на отметке 6,1 км. автодороги «Пос. Нукутталахти – пос. Ламберг» протяженностью 0,3 км.; 

б) Содержание и ремонт автодороги «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи» протяженностью 4,9 км.;

в) Содержание и ремонт автодороги «Примыкание к автодороге «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи» в районе пересечения с ж/дорогой до жилых домов» протяженностью 1,1 км.;

г) Кадастровый учет автомобильных дорог (общей протяженностью 27,7 км.), межевание занятых ими земельных участков, государственная регистрация прав муниципальной собственности
д) Погашение образовавшейся кредиторской задолженности при реализации ВЦП 2014-2016 гг.

	Исполнитель основных мероприятий 
	Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ»

	Объемы и источники финансирования 
	Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств муниципального Дорожного фонда Сортавальского муниципального района в общем объеме средств в размере 4,037 млн. руб., в т.ч. по годам:

2017 год – 1 691,92 тыс. руб. (в т.ч. содержание 1502,6 тыс. руб., 102,0 тыс. руб. кадастровый учет, погашение кредиторской задолженности 87,32 тыс. руб.);

2018 год – 1 143,0 тыс. руб. (в т.ч. содержание 1024,8 тыс. руб., 118,2 тыс. руб. кадастровый учет);

2019 год – 1 289,0 тыс. руб. (в т.ч. содержание 1130,9 тыс. руб., 158,4 тыс. руб. кадастровый учет).

Объемы финансирования уточняются в установленном порядке при формировании проекта бюджета Сортавальского муниципального района. 

	Организационная схема управления контроля за реализацией Программы 
	Муниципальный заказчик Программы осуществляет мониторинг и контроль за своевременной и полной реализацией программных мероприятий (Председатель комитета по экономике администрации Сортавальского муниципального района)

	Ожидаемые результаты реализации Программы 
	· Планомерное и своевременное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Сортавальского района; 
· Увеличение до 100% доли автомобильных дорог, поставленных на кадастровый учет, прошедших государственную регистрацию права муниципальной собственности.

· Полное погашение образовавшейся кредиторской задолженности при реализации ВЦП 2014-2016 гг.

	Показатели эффективности расходования бюджетных средств
	№ п/п
	Наименование показателя
	Коэф. эф-ти

(I этап)
	Коэф. эф-ти

(II этап)
	Коэф. эф-ти

(III этап)

	
	1
	содержание и ремонт автодороги «Пос. Оявойс – примыкание на отметке 6,1 км. автодороги «Пос. Нукутталахти – пос. Ламберг»
	0,0009
	0,0011
	0,0010

	
	2
	содержание и ремонт автодороги «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи»
	0,0052
	0,0096
	0,0090

	
	3
	содержание и ремонт автодороги «Примыкание к автодороге «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи» в районе пересечения с ж/дорогой до жилых домов»
	0,0042
	0,0041
	0,0036

	
	4
	кадастровый учет автомобильных дорог
	0,061
	0,078
	0,076

	
	5
	Погашение образовавшейся кредиторской задолженности при реализации 
ВЦП 2014-2016 гг.
	1
	
	

	
	Коэффициент эффективности = показатель эффективности / объем финансирования.

	
	Для I-го этапа: 

Если коэффициент эффективности показателя № 1 будет ≥ 0,0009, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 0,3 км., объем финансирования = 316,6 тыс. руб.).

Если коэффициент эффективности показателя № 2 будет ≥ 0,0052, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 4,9 км., объем финансирования = 929,9 тыс. руб.).

Если коэффициент эффективности показателя № 3 будет ≥ 0,0042, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 1,1 км., объем финансирования = 256,1 тыс. руб.).

Если коэффициент эффективности показателя № 4 будет ≥ 0,061, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 6,3 км., объем финансирования = 102,0 тыс. руб.).
Если коэффициент эффективности показателя № 5 будет ≥ 1, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 87,32 тыс. руб., объем финансирования = 87,32 тыс. руб.).
Для II-го этапа: 

Если коэффициент эффективности показателя № 1 будет ≥ 0,0011, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 0,3 км., объем финансирования = 252,5 тыс. руб.).

Если коэффициент эффективности показателя № 2 будет ≥ 0,0096, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 4,9 км., объем финансирования = 505,5 тыс. руб.).

Если коэффициент эффективности показателя № 3 будет ≥ 0,0041, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 1,1 км., объем финансирования = 266,8 тыс. руб.).

Если коэффициент эффективности показателя № 4 будет ≥ 0,078, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 9,3 км., объем финансирования = 118,2 тыс. руб.).
Для III-го этапа: 

Если коэффициент эффективности показателя № 1 будет ≥ 0,0010, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 0,3 км., объем финансирования = 285,2 тыс. руб.).

Если коэффициент эффективности показателя № 2 будет ≥ 0,0090, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 4,9 км., объем финансирования = 542,6 тыс. руб.).

Если коэффициент эффективности показателя № 3 будет ≥ 0,0036, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 1,1 км., объем финансирования = 303,1 тыс. руб.).

Если коэффициент эффективности показателя № 4 будет ≥ 0,076, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 12,1 км.., объем финансирования = 158,4 тыс. руб.).


I. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости её решения программными методами
В собственности Сортавальского муниципального района Республики Карелия находятся автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов общей протяженностью 27,7 км. Проведена их полная паспортизация, а также утверждены Проекты организации дорожного движения по ним (дислокация дорожных знаков).
До 2017 года финансирование муниципального дорожного хозяйства осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы «Содержание дорог местного назначения вне границ населенных пунктов в границах Сортавальского муниципального района на 2014-2016 годы».
Развитая транспортная сеть является важным звеном экономического развития всех отраслей производства, транспортного сообщения между поселениями включая автобусное сообщение, а также передвижение граждан на личном транспорте, т. е. обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению.

Опорная сеть дорог в районе находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения планомерных ремонтных работ. Длительный период времени финансирование направляется только на текущее поддержание существующих характеристик муниципальных автомобильных дорог.

Однако, очевиден факт того, что ситуацию необходимо изменять. Необходимо направить усилия на проведение капитальных работ в отношении автодорог.

Срочно требуется приведение в соответствие с дорожными нормативами обочин и кюветов автодорог, требуется планировка дорожного полотна и дальнейшее поддержание автомобильных дорог в улучшенном качестве.
Большую озабоченность вызывает увеличение парка автотранспортных средств. В связи с тем, что автомобили становятся все доступнее для широких слоев населения и все больше жителей становятся автолюбителями, есть основания утверждать, что количество автотранспорта будет расти с каждым годом. Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и обеспечению мобильности населения, имеет ряд негативных последствий. За последние 10 лет в России зарегистрировано около двух миллионов дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в результате которых 350 тысяч человек погибли и почти 2,2 миллиона получили телесные повреждения. Моральный и материальный ущерб от гибели и ранения людей определяют высокую значимость мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.
Программа обосновывает потребность в содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами в границах Сортавальского муниципального района, их кадастровом учете и межевание занятых ими земельных участков, определяет инструменты ее реализации, перечень мероприятий. В Программе сформированы перечни муниципальных автодорог, определены необходимые объемы работ по их содержанию, ремонту и модернизации, потребности в финансировании.

Реализация мероприятий Программы даст возможность оказывать положительное воздействие на состояние благоустроенности территории и улучшение социальной обстановки в целом. Реализация Программы также обеспечит выполнение норм Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 3.4 Протокола заседания целевого выездного совещания Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушева в Республике Карелия от 10.06.2016 г. (г. Петрозаводск).

Кроме того, запланированная Программой работа по планомерному кадастровому учету муниципальных автомобильных дорог и межевание занятых ими земельных участков, позволит провести государственную регистрацию прав собственности Сортавальского муниципального района на автодороги, претендовать на софинансирование работ со стороны регионального и федерального бюджетов. 
29.02.2016 г. МКУ «Н-ИНВЕСТ» был заключен муниципальный контракт 0106300012116000002-0139166-01 на выполнение работ по содержанию дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Сортавальского муниципального района. Работы по указанным контрактам выполнены подрядчиком в срок, претензий к качеству у заказчика не имеется.

Работы по вышеуказанным контрактам выполнялись ежемесячно в течение календарного года. Работы, выполненные в декабре 2016 года, приняты 31 декабря 2016 г. В связи с невозможностью провести расчеты с подрядчиком, 31 декабря 2016 г. образовалась кредиторская задолженность в размере 87,32 тыс. руб.
Погашение образовавшейся кредиторской задолженности перед подрядчиком, исполнявшим обязательства по муниципальному контракту в целях реализации ведомственной целевой программы «Содержание дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Сортавальского муниципального района на 2014-2016 г.», позволит предотвратить дополнительные расходы из бюджета Сортавальского муниципального района, связанные с возмещением судебных издержек, а также взысканием пеней. 

II. Определение цели и задач Программы 

Основной целью реализации Программы является улучшение технических характеристик сети автомобильных дорог в Сортавальском районе, в том числе:

· обеспечение содержания и своевременного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами в границах Сортавальского муниципального района;

· повышение качества технического состояния дорожного покрытия и обеспечение сохранности муниципальных автомобильных дорог;

· обеспечение безопасных условий движения автомобильного транспорта.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

· провести кадастровый учет автомобильных дорог и межевание занятых ими земельных участков, с дальнейшей регистрацией права муниципальной собственности на них;

· подготовить проектно-сметную документацию и провести ремонтные работы существующих автомобильных дорог для повышения качества технического состояния дорожного покрытия и обеспечения безопасности движения транспортных средств;
· погасить образовавшейся кредиторской задолженности перед подрядчиком, исполнявшим обязательства по муниципальному контракту в целях реализации ведомственной целевой программы «Содержание дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Сортавальского муниципального района на 2014-2016 г.».

III . Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач), включая значения показателей по годам

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования (транспортное сообщение пос. Хаапалампи – пос. Туокслахти, часть участка пос. Ламберг – пос. Оявойс, дорожная отворотка в районе пересечения с ж/дорогой пос. Туокслахти до существующих жилых домов), приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. 
Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, в том числе и в сельской местности, будет способствовать улучшению качества жизни населения, снижению среднего расхода топлива автомобильного транспорта и росту производительности труда в отраслях экономики района в целом. 

Целевыми индикаторами, позволяющими оценить ход реализации Программы (показателями реализации поставленных задач), является:
1. текущее планомерное содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения (грейдирование, локальная подсыпка ПГС/ЩПС, ямочный ремонт асфальтового покрытия, уборка снега в зимний период, вырубка кустарника и деревьев на обочинах и проч.), км.;

2. протяженность автодорог, прошедших кадастровый учет и зарегистрированных на праве муниципальной собственности (постепенный полный охват учтенных автодорог), км.
3. размер кредиторской задолженности, образовавшейся перед подрядчиком, исполнявшим обязательства по муниципальным контрактам в целях реализации ВЦП 2014-2016 гг., и подлежащий погашению, тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование индикатора (показателя результата)
	Ед-ца измере-ния показа-теля
	Значение показателя по годам

	
	
	
	2017 год (I этап)
	2018 год   (II этап)
	2019 год (III этап)

	1.
	содержание и ремонт автодороги «Пос. Оявойс – примыкание на отметке 6,1 км. автодороги «Пос. Нукутталахти – пос. Ламберг»
	км.
	0,3
	0,3
	0,3

	2.
	содержание и ремонт автодороги «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи»
	км.
	4,9
	4,9
	4,9

	3.
	содержание и ремонт автодороги «Примыкание к автодороге «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи» в районе пересечения с ж/дорогой до жилых домов»
	км.
	1,1
	1,1
	1,1

	4.
	протяженность автодорог, прошедших кадастровый учет 
	км.
	6,3
	9,3
	12,1

	5.
	Размер кредиторской задолженности, образовавшейся перед подрядчиком, исполнявшим обязательства по муниципальным контрактам в целях реализации ВЦП 2014-2016 гг., и подлежащий погашению
	тыс. руб.
	87,32
	
	


IV. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы: 

Сроки реализации программы: 2017-2019 годы.
Этапы реализации Программы: 

1-й этап – 2017 год;

2-й этап – 2018 год;

3-й этап – 2019 год.

V. Система программных мероприятий (перечень и описание мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей, обоснование мероприятий и механизмов достижения цели), финансовое обеспечение
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение мероприятий, приведенных в Приложении № 1 Программы. Также в Приложении № 1 Программы указано необходимое финансовое обеспечение указанных мероприятий.
Мероприятия Программы по погашению кредиторской задолженности осуществляются в течение одного месяца со дня доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
VI. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Одним из рисков при реализации Программы может явиться отсутствие потенциальных подрядчиков, уклонение участника закупки от заключения муниципального контракта.
В таком случае Исполнитель программы должен принять меры к повторному объявлению конкурсных процедур.
Также негативно на реализацию Программы может повлиять деятельность недобросовестного подрядчика-исполнителя отдельных работ Программы. Во избежание риска неисполнения работ или их некачественного исполнения работ Исполнитель Программы регулярно осуществляет выездные проверки на место проведения работ, ведет претензионно-исковую работу.
Невыполнение мероприятий по погашению кредиторской задолженности может привести к дополнительным расходам бюджета по возмещению судебных расходов подрядчику при взыскании образовавшейся задолженности в судебном порядке.
VII. Ресурсное обеспечение Программы 
(кадровое, техническое, организационное)
Программные мероприятия будут выполняться силами подрядчика, определяемого Исполнителем Программы. Исполнитель Программы по актам приемки ежемесячно принимает выполненные подрядчиком работы. 

Техническое обеспечение Программы со стороны Исполнителя Программы не требуется, со стороны подрядчика – обеспечивается подрядчиком самостоятельно. 
VIII. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы
Реализацию Программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ» (Исполнитель Программы).

Реализация программных целей и задач достигается посредством заключения муниципальных контрактов между Исполнителем Программы и исполнителем отдельных работ Программы с обязательным прохождением проверки сметной документации (если такое прохождение предусмотрено законодательством и/или правовыми актами администрации Сортавальского муниципального района).
Отбор организаций для выполнения программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В процессе реализации Исполнитель Программы может осуществить работу по привлечению дополнительных источников финансирования.

Организация управления и контроля 

Общее руководство и координация работы по Программе осуществляет Председатель комитета по экономике администрации Сортавальского муниципального района. 

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной информации осуществляется комитетом по экономике Сортавальского муниципального района.

Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы в своей части, рациональное использование средств, выделяемых на её выполнение, по требованию Муниципального заказчика готовит отчет о реализации Программы.  

Отчет о реализации программы в соответствующем году должен содержать: 

· общий объем фактически произведенных расходов; 

· перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе; 

· предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей, о корректировке целей и задач либо о прекращении дальнейшей реализации Программы. 

IX. Описание ожидаемых результатов

В результате реализации Программы ожидается достижение поставленной цели – качественное улучшение технических характеристик сети муниципальных автомобильных дорог в Сортавальском районе путем их планомерного и своевременного содержания и ремонта и, как следствие обеспечение безопасных условий движения транспорта по муниципальным автодорогам, что позволит осуществить предусмотренные пунктами 3, 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия, возложенные на муниципальный район.
Кроме того, в итоге реализации Программных мероприятий увеличится до 100% доля автомобильных дорог, поставленных на кадастровый учет, прошедших государственную регистрацию права муниципальной собственности, тем самым обеспечится выполнение пункта 3.4 Протокола заседания целевого выездного совещания Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушева в Республике Карелия от 10.06.2016 г.

Полное погашение образовавшейся кредиторской задолженности при реализации ВЦП 2014-2016 гг.

Своевременное осуществление всех программных мероприятий позволит администрации Сортавальского муниципального района осуществить, предусмотренные Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия без нарушений требований законодательства.
X. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам

Реализация Программы предполагает финансирование из средств местного бюджета в общем объеме 4,037 млн. руб., в т.ч. по годам: 2017 год – 1,605 млн. руб., 2018 год – 1,143 млн. руб., 2019 год – 1,289 млн. руб. 
В 2017 году запланировано 1,6 млн. руб. Это первый год действия Программы. Это также стратегически самый важный период. В указанный период предполагается проведение основных программных мероприятий. Их реализация, в последствии, позволит снизить бюджетную нагрузку, в частности, на проблемные участки автомобильных дорог. 
Так, очевидно, что в целях снижения объема отсыпки ЩПС/ПГС на отдельных участках дорог необходима укладка новых водопропускных труб. Также, в целях исключения накапливания водных осадков на дорогах необходима срочная расчистка обочин (вырубка кустарника и деревьев на обочинах) и массовая локальная отсыпка. 
В последующие периоды (2018, 2019 годы) предполагается поддержание дорожного полотна в нормативно соответствующем техническом состоянии.

Также программными мероприятиями предусмотрен ряд мероприятий, носящих постоянный характер, которые ранее не входили в перечень обязательных работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог. Это, например, чистка водопропускных труб и приямков – мероприятие, направленное на предотвращение заболачивания обочин и размыва дорожного полотна; локальный ямочный ремонт асфальтового покрытия.
Расходы местного бюджета за аналогичный период (в рамках реализации ВЦП 2014-2016 гг.) составили в совокупности 4,38 млн. руб., в том числе по годам: 2014 год – 1,776 млн. руб., 2015 год – 1,188 млн. руб., 2016 год – 1,416 млн. руб.
Настоящая программа предусматривает повышение качества содержания муниципальных автомобильных дорог при общем снижении издержек местного бюджета. Кроме того, в сумму расходов Программы помимо непосредственно расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог, но также и расходы на их кадастровый учет, межевание занятых земельных участков, государственная регистрация прав муниципальной собственности (378,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 102,0 тыс. руб., 2018 год – 118,2 тыс. руб., 2019 год – 158,4 тыс. руб.). 
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств муниципальные контракты, направленные на выполнение программных мероприятий, будут заключаться строго в рамках, установленных Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оценка результативности реализации Программы производится поэтапно путем определения коэффициента эффективности каждого из показателей результата выполнения Программы:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Коэф. эффек-тивности

(I этап)
	Коэф. эффек-тивности

(II этап)
	Коэф. эффек-тивности

(III этап)

	1.
	содержание и ремонт автодороги «Пос. Оявойс – примыкание на отметке 6,1 км. автодороги «Пос. Нукутталахти – пос. Ламберг»
	0,0009
	0,0011
	0,0010

	2.
	содержание и ремонт автодороги «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи»
	0,0052
	0,0096
	0,0090

	3.
	содержание и ремонт автодороги «Примыкание к автодороге «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи» в районе пересечения с ж/дорогой до жилых домов»
	0,0042
	0,0041
	0,0036

	4.
	кадастровый учет автомобильных дорог
	0,061
	0,078
	0,076

	5.
	погашение образовавшейся кредиторской задолженности при реализации ВЦП 2014-2016 гг.
	1
	
	


Для I-го этапа: 

· Если коэффициент эффективности показателя № 1 будет ≥ 0,0009, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 0,3 км., объем финансирования = 316,6 тыс. руб.);
· Если коэффициент эффективности показателя № 2 будет ≥ 0,0052, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 4,9 км., объем финансирования = 929,9 тыс. руб.);
· Если коэффициент эффективности показателя № 3 будет ≥ 0,0042, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 1,1 км., объем финансирования = 256,1 тыс. руб.);
· Если коэффициент эффективности показателя № 4 будет ≥ 0,061, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 6,3 км., объем финансирования = 102,0 тыс. руб.);
· Если коэффициент эффективности показателя № 5 будет ≥ 1, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 87,32 тыс. руб., объем финансирования = 87,32 тыс. руб.)
Для II-го этапа: 

· Если коэффициент эффективности показателя № 1 будет ≥ 0,0011, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 0,3 км., объем финансирования = 252,5 тыс. руб.);
· Если коэффициент эффективности показателя № 2 будет ≥ 0,0096, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 4,9 км., объем финансирования = 505,5 тыс. руб.);
· Если коэффициент эффективности показателя № 3 будет ≥ 0,0041, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 1,1 км., объем финансирования = 266,8 тыс. руб.);
· Если коэффициент эффективности показателя № 4 будет ≥ 0,078, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 9,3 км., объем финансирования = 118,2 тыс. руб.).
Для III-го этапа: 

· Если коэффициент эффективности показателя № 1 будет ≥ 0,0010, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 0,3 км., объем финансирования = 285,2 тыс. руб.);
· Если коэффициент эффективности показателя № 2 будет ≥ 0,0090, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 4,9 км., объем финансирования = 542,6 тыс. руб.);
· Если коэффициент эффективности показателя № 3 будет ≥ 0,0036, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 1,1 км., объем финансирования = 303,1 тыс. руб.);
· Если коэффициент эффективности показателя № 4 будет ≥ 0,076, то результат эффективен; при меньшем показателе – неэффективное расходование бюджетных средств (показатель = 12,1 км.., объем финансирования = 158,4 тыс. руб.).
XI. Расчет (обоснование необходимых затрат на исполнение Программы) 

Сумма затрат на кадастровый учет автомобильных дорог, межевание занятых ими земельных участков определена путем выведения средней стоимости работ из представленных коммерческих предложений 2-х специализированных организаций: ООО «Агентство Кадастра и проектирования» и ИП Поташов А.А. (компания «Меридиан»):

	№ п/п
	Наименование объекта 
кадастрового учета
	Предложение стоимости кадастровых работ, 

тыс. руб.
	Средняя стоимость, тыс. руб. (по годам)

	
	
	ООО «Агентство Кадастра и проектиро-вания»
	ИП Поташов А.А. (компания «Меридиан»)
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	1.
	автодорога «Пос. Оявойс – примыкание на отметке 6,1 км. автодороги «Пос. Нукутталахти – пос. Ламберг» протяженностью 0,3 км.
	22,0
	12,0
	17,0
	
	

	2.
	автодорога «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи» протяженностью 4,9 км.
	62,6
	68,6
	65,6
	
	

	3.
	автодорога «Примыкание к автодороге «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи» в районе пересечения с ж/дорогой до жилых домов» протяженностью 1,1 км.
	23,4
	15,4
	19,4
	
	

	4.
	автодорога «Пос. Киркколахти – примыкание на отметке 32 км. автодороги «Подъезд к пос. Вяртсиля» протяженностью 9,3 км.
	106,2
	130,2
	
	118,2
	

	5.
	автодорога «Пос. Киркколахти – примыкание на отметке 4,4 км. автодороги «Пос. Киркколахти – примыкание на отметке 32 км. автодороги «Подъезд к пос. Вяртсиля» протяженностью 4,8 км.
	61,2
	67,2
	
	
	64,2

	6.
	автодорога «Пос. Киркколахти – пос. Контиолахти» протяженностью 7,3 км.
	86,2
	102,2
	
	
	94,2

	Итого:
	102,0
	118,2
	158,4


Сумма затрат на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог определена путем выведения средней стоимости работ из представленных коммерческих предложений 2-х специализированных организаций: МУП «Благоустройство и озеленение» и МУП «Чистый город»:
	№ п/п
	Наименование работ
	Предложение стоимости 
работ, тыс. руб. (по годам)
	Средняя стоимость, тыс. руб. (по годам)

	
	
	МУП «Благо-устройство и озеленение»
	МУП «Чистый город»
	

	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	1.
	Содержание и ремонт автодороги «Пос. Оявойс – примыкание на отметке 6,1 км. автодороги «Пос. Нукутталахти – пос. Ламберг» протяженностью 0,3 км.
	296,0
	241,2
	275,1
	337,9
	263,8
	295,3
	316,6
	252,5
	285,2

	2.
	Содержание и ремонт автодороги «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи» протяженностью 4,9 км.
	888,9
	482,6
	517,9
	970,8
	528,3
	567,2
	929,9
	505,5
	542,6

	3.
	Содержание и ремонт автодороги «Примыкание к автодороге «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи» в районе пересечения с ж/дорогой до жилых домов» протяженностью 1,1 км.
	242,5
	257,2
	282,8
	269,7
	276,3
	323,3
	256,1
	266,8
	303,1

	Итого:
	1502,6
	1024,8
	1130,9


В 2016 году МКУ «Н-ИНВЕСТ» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Сортавальского муниципального района № 0106300012116000002-0139166-01. Работы по указанному контракту выполнены подрядчиком в срок, претензий к качеству у заказчика не имеется. 

К оплате предъявлены документы за декабрь 2016 года, расчеты, на основании которых с подрядчиком не произведены. Сторонами произведена сверка взаимных расчетов, по результатам которой установлено наличие кредиторской задолженности МКУ «Н-ИНВЕСТ» перед подрядчиком в размере 87 318 руб. 58 коп.
Принимая во внимание единицы измерения финансового обеспечения программы: тыс. руб., размер образовавшейся кредиторской задолженности составляет 87,32 тыс. руб.
Приложение № 1 ведомственной целевой Программы
«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Сортавальского муниципального района на 2017-2019 годы»
Перечень Программных мероприятий с разбивкой по годам, 
источники финансирования Программы
	№
п/п
	Наименование
программных мероприятий
	Объем и направление финансирования всего, тыс. руб. – в том числе по годам
	Источники финансирования
	Исполнители
программных
мероприятий

	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Содержание и ремонт автодороги «Пос. Оявойс – примыкание на отметке 6,1 км. автодороги «Пос. Нукутталахти – пос. Ламберг» протяженностью 0,3 км., 

в том числе: текущее содержание – отсыпка ЩПС, планировка дорожного полотна, вырубка кустарника и деревьев на обочинах (на 2017 год, по факту), утилизация отходов на свалке, чистка водопропускных труб (2 шт.), приямков, уборка снега, составление и проверка сметной документации
	316,6
	252,5
	285,2
	Муниципальный дорожный фонд Сортавальского муниципального района
	Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ»

	2.
	Содержание и ремонт автодороги «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи» протяженностью 4,9 км., 

в том числе: текущее содержание – отсыпка ЩПС, планировка дорожного полотна (в том числе единоразовая подсыпка 4 локальных мест в 2017 году (140 т.)), ямочный ремонт асфальтового покрытия (10 м2), вырубка кустарника и деревьев на обочинах (на 2017 год, по факту), утилизация отходов на свалке, чистка водопропускных труб (11 шт.), приямков, укладка водопропускных труб (2 шт.*12 м. диаметром 300 мм. (пластик)) (на 2017 год), уборка снега, составление и проверка сметной документации
	929,9
	505,5
	542,6
	Муниципальный дорожный фонд Сортавальского муниципального района
	Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ»

	3.
	Содержание и ремонт автодороги «Примыкание к автодороге «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи» в районе пересечения с ж/дорогой до жилых домов» протяженностью 1,1 км., 

в том числе: текущее содержание – отсыпка ЩПС, планировка дорожного полотна, вырубка кустарника и деревьев на обочинах (на 2017 год, по факту), утилизация отходов на свалке, чистка водопропускных труб (2 шт.), приямков, уборка снега, составление и проверка сметной документации
	256,1
	266,8
	303,1
	Муниципальный дорожный фонд Сортавальского муниципального района
	Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ»

	4.
	Кадастровый учет автомобильных дорог (общей протяженностью 27,7 км.), межевание занятых ими земельных участков, государственная регистрация прав муниципальной собственности (всего),

в том числе: а) автодорога «Пос. Оявойс – примыкание на отметке 6,1 км. автодороги «Пос. Нукутталахти – пос. Ламберг» протяженностью 0,3 км.

б) автодорога «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи» протяженностью 4,9 км.

в) автодорога «Примыкание к автодороге «Пос. Туокслахти – пос. Хаапалампи» в районе пересечения с ж/дорогой до жилых домов» протяженностью 1,1 км.

г) автодорога «Пос. Киркколахти – примыкание на отметке 32 км. автодороги «Подъезд к пос. Вяртсиля» протяженностью 9,3 км.

д) автодорога «Пос. Киркколахти – примыкание на отметке 4,4 км. автодороги «Пос. Киркколахти – примыкание на отметке 32 км. автодороги «Подъезд к пос. Вяртсиля» протяженностью 4,8 км.

е) автодорога «Пос. Киркколахти – пос. Контиолахти» протяженностью 7,3 км.
	
	
	
	Муниципальный дорожный фонд Сортавальского муниципального района
	Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ»
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	64,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	94,2
	
	

	5.
	Погашение образовавшейся кредиторской задолженности при реализации ВЦП 2014-2016 гг.
	87,32
	
	
	Муниципальный дорожный фонд Сортавальского муниципального района
	Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ»

	
	Итого: 
	1691,92
	1143,0
	1289,3
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