РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» __________ 2017 г.                                                              № _________

О внесении изменений в Ведомственную целевую программу

администрации Сортавальского муниципального района

«Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных организациях Сортавальского муниципального района» на 2017 год, утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 13.04.2017 года №41

В соответствии с п.18 постановления администрации Сортавальского муниципального района «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением администрации Сортавальского муниципального района                   от 27 мая 2010 года № 67» от 21.10.2016 года №119, в связи с необходимостью срочного проведения ремонтных работ в части образовательных организаций Сортавальского муниципального района, а также учитывая предписания контрольно-надзорных органов, администрация Сортавальского муниципального района постановляет:

- Внести в ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных организациях Сортавальского муниципального района на 2017 год», утвержденную постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 13.04.2017 года №41 (далее – Программа) следующие изменения:

  - В Паспорте программы абзац 4 «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:

Цель: укрепление материально-технической базы образовательных организаций Сортавальского муниципального района, приведение в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам,     создание условий  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса;

Задачи:

- Ремонт кровли над помещением МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 28;

- Ремонт кровли над помещением МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ;

- Установка окон в МБОУ ДО Сортавальского МР РК ЦРТДЮ, в том числе оплата работ по установке окон по договору гражданско-правового характера.

  - В Паспорте программы абзац 5 «Целевые индикаторы программы и их значения» изложить в следующей редакции:

Количество образовательных организаций Сортавальского муниципального района (далее – ОО) с выполненными ремонтными работами, которые смогут функционировать в дальнейшем без приостановления деятельности – 3 ОО (11% от общего количества ОО (28шт)).

Расходы для расчета коэффициента эффективности реализации мероприятий Программы (фактически затраченные финансовые средства) указаны                          в приложении №1 к Паспорту программы: «Выполнение ремонтных работ               в ОО».

  - В Паспорте программы абзац 7 «Перечень основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

    - Осуществить ремонт кровли над помещением МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 28;

    - Осуществить ремонт кровли над помещением МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ;

    - Осуществить установку окон в МБОУ ДО Сортавальского МР ЦРТДЮ, в том числе включить в расходы оплату работ по установке окон по договору гражданско-правового характера.

  - В Паспорте программы абзац 9 «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

На реализацию Программы в 2017 году потребуется 261,222 тыс. рублей из средств бюджета Сортавальского муниципального района;

  - В Паспорте программы абзац 11 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Срочные ремонты кровель МКДОУ Сортавальского МР РК Детского сада № 28  и МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинской ООШ, установка окон в МБОУ ДО Сортавальского МР ЦРТДЮ позволит укрепить материально-техническую базу указанных ОО, привести в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам здания и инженерные коммуникации указанных ОО, создать условия  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.

  - В Паспорте программы абзац 12 «Показатели эффективности расходования бюджетных средств» изложить в следующей редакции:

Показатель эффективности Программы, оценивается согласно значению коэффициента эффективности реализации мероприятий программы (Е).

Коэффициент эффективности  количества ОО с выполненными ремонтными работами в 2017 году:

E = 0,015;

Программа считается  эффективной, если расчетный показатель эффективности равен или выше коэффициента, рассчитанного для Программы (Е). Соответственно, если показатель эффективности меньше рассчитанного коэффициента, то Программа считается неэффективной.

  - Описательную часть Программы Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» изложить             в следующей редакции:

В настоящее время в ведении Районного комитета образования Сортавальского муниципального района находятся 11 школ, 14 детских садов,  3 учреждения дополнительного образования, которые расположены в 32 зданиях.

Состояние зданий и инженерных коммуникаций образовательных организаций Сортавальского муниципального района в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных коммуникаций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования. Проведение реконструкции и  капитального ремонта связано            с большими финансовыми затратами и необходимостью закрытия образовательной организации. Своевременное проведение текущих ремонтов поможет сохранить здания и инженерные коммуникации в исправном состоянии без закрытия образовательных организаций. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние зданий и инженерных коммуникаций имеет важное социальное значение.

На основании Распоряжения администрации Сортавальского муниципального района «О подготовке образовательных учреждений Сортавальского муниципального района к отопительному сезону и новому 2016-2017 учебному году» № 365 от 28.04.2016 года была создана комиссия по обследованию образовательных организаций на степень укрепления                          и соответствия строительным и санитарным нормам и правилам состояния зданий и инженерных коммуникаций образовательных организаций. По результатам обследования были составлены акты. На основании выявленных фактов несоответствия строительным нормам  и правилам состояния части зданий образовательных организаций, комиссией было принято решение                о разработке Ведомственной целевой программы и включении в Программу мероприятий по укреплению материально-технической базы, приведению                    в соответствие строительным и санитарным нормам, обеспечению безопасности и комфортности образовательного процесса.

Установка окон в МБОУ ДО Сортавальского МР РК ЦРТДЮ, в том числе расходы по оплате работ по установке окон по договору гражданско-правового характера обоснована вышеуказанными нормативно-правовыми актами.

На основании ходатайств руководителей Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 28 «Родничок» (далее МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 28) и Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сортавальского муниципального района Республики Карелия Туокслахтинская основная общеобразовательная школа (далее МКОУ Cортавальского MP РК Туокслахтинская ООШ), в целях обеспечения безопасности образовательного процесса изданы приказы о комиссионном обследовании. По МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 28 Приказ от 08.08.2016 года № 98, по МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ Приказ от 20.06.2016 года № 65. По результатам обследования составлены акты, в которых изложены факты несоответствия нормам СанПиН, пожарной и электробезопасности частей зданий указанных образовательных организаций, требующих срочных ремонтных работ в сжатые сроки, вследствие чего указанные срочные ремонтные работы внесены               в Программу.

  - Описательную часть Программы Раздел 2 «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:

Цель: укрепление материально-технической  базы образовательных организаций Сортавальского муниципального района, приведение в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам,     создание условий  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса;

Задачи:

- Ремонт кровли над помещением МКДОУ Сортавальского МР РК Детский   сад № 28

- Ремонт кровли над помещением МКОУ Сортавальского МР РК   Туокслахтинская ООШ;

- Установка окон в МБОУ ДО Сортавальского МР РК ЦРТДЮ, в том числе расходы по оплате работ по установке окон по договору гражданско-правового характера.

  - Описательную часть Программы Раздел 4 «Перечень Программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

    - Осуществить ремонт кровли над помещением МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 28

    - Осуществить ремонт кровли над помещением МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ;

    - Осуществить установку окон в МБОУ ДО Сортавальского МР ЦРТДЮ, в том числе включить в расходы оплату работ по установке окон по договору гражданско-правового характера.

Перечень основных мероприятий с указанием ответственных исполнителей                 и сроков реализации мероприятий Программы указан в Приложении №1                    к Паспорту программы: «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением».

  - Описательную часть Программы Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

На реализацию Программы в 2017 году потребуется 261,222 тыс. рублей из средств бюджета Сортавальского муниципального района, из них:

- Ремонт кровли над помещением МКДОУ Сортавальского МР РК Детский   сад № 28 - 139,542 тыс. рублей;

- Ремонт кровли над помещением МКОУ Сортавальского МР РК   Туокслахтинская ООШ – 67,98 тыс. рублей;

- Установка окон в МБОУ ДО Сортавальского МР РК ЦРТДЮ, в том числе расходы по оплате работ по установке окон по договору гражданско-правового характера – 53,7 тыс. рублей, в том числе:

- 35,0 тыс. рублей – стоимость окон;

- 18,7 тыс. рублей – расходы по оплате работ по установке окон.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии           с Приложением №1 к Паспорту программы: «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением».

  - Описательную часть Программы Раздел 9 «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение целевого индикатора, утвержденного Программой, к фактически затраченным финансовым средствам на реализацию мероприятий Программы. Коэффициент эффективности реализации мероприятий программы (E) оценивается по следующей формуле:

E = ЦИ план/ФС факт,

где ЦИ план – целевые индикаторы, утвержденные Программой;

ФСфакт – фактически затраченные финансовые средства на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей);

Расходы для расчета коэффициента эффективности реализации мероприятий Программы (фактически затраченные финансовые средства) указаны в приложении №1 к Паспорту программы:

- Выполнение ремонтных работ в ОО на сумму 261,222 тыс. рублей.

Расчет коэффициента эффективности  количества ОО с выполненными ремонтными работами в 2017 году:

E = 3/261,222 = 0,015;

Согласно вышеуказанному расчету, Программа считается  эффективной, если расчетный показатель эффективности равен или выше коэффициента, рассчитанного для Программы (Е). Соответственно, если показатель эффективности меньше рассчитанного коэффициента, то Программа считается неэффективной.

  - Описательную часть Программы Раздел 11 «Описание ожидаемых результатов реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Срочные ремонты кровель МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 28 и МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинской ООШ, установка окон                в МБОУ ДО Сортавальского МР ЦРТДЮ позволит укрепить материально-техническую базу указанных ОО, привести в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным                               и противопожарным нормативам здания и инженерные коммуникации указанных ОО, создать условия  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя  Главы администрации по социальной политике.

Глава администрации			                                  		  Л. П. Гулевич

Приложение № 1

к Паспорту ведомственной целевой программы

«Организация и осуществление ремонтных работ

в образовательных организациях Сортавальского

муниципального района» на 2017 год

Перечень мероприятий Программы с финансовым обеспечением

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Исполнитель | Расходы на проведение ремонтных работ (тыс. рублей) | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |  |  |
| Выполнение ремонтных работ в ОО |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли над помещением МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №28 «Родничок» (в локальной смете №02-01 от 22.09.2016 г. «Ремонт кровли над помещением Детского сада «Родничок» г. Сортавала») | МКДОУ СортавальскогоМР РК ДС № 28 | 139,542 | С 01.01.2017 по 31.12.2017 |
| 2 | Ремонт кровли над помещением МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ (в локальной смете №63 «Капитальный ремонт водосточных воронок кровли школы, расположенной по адресу: г. Сортавала, п. Туокслахти») | МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ | 67,98 | С 01.01.2017 по 31.12.2017 |
| 3 | Установка окон в МБОУ ДО Сортавальского МР РК «Центр развития творчества детей и юношества», в том числе оплата работ по установке окон по договору гражданско-правового характера | МБОУ ДО Сортавальского МР РК ЦРТДЮ | 53,7 | С 01.01.2017 по 31.12.2017 |
|  | ИТОГО |  | 261,222 |  |