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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«____» __________ 2016 г.                                                                  
    № _______
Об утверждении Ведомственной целевой программы
 администрации Сортавальского муниципального района
 «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных организациях Сортавальского муниципального района» на 2017 год
В связи с необходимостью проведения ремонтных работ в части образовательных организаций Сортавальского муниципального района, в соответствии Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением администрации Сортавальского муниципального района «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением администрации Сортавальского муниципального района от  27 мая 2010 года №67» от 21 октября 2016 года, администрация Сортавальского муниципального района постановляет:
1.   Утвердить ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных организациях Сортавальского муниципального района на 2017 год», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя   
      Главы администрации по социальной политике.
Глава администрации


                                  

          Л. П. Гулевич

Приложение
к Постановлению администрации

Сортавальского муниципального района

от «___»________2016 г. № ___________
ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы «Организация и осуществление 
ремонтных работ в образовательных организациях 
Сортавальского муниципального района» на 2017 год
	Наименование Программы
	Организация и осуществление ремонтных работ 
в образовательных организациях Сортавальского муниципального района на 2017 год

	Заказчик

Программы
	Администрация Сортавальского муниципального района


	Цели и задачи программы
	Цель:

укрепление материально-технической базы образовательных организаций Сортавальского муниципального района, приведение в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным            и противопожарным нормативам,     создание     условий  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса;

Задачи:

1. Устройство теневых навесов в 5 (пяти) образовательных организациях Сортавальского муниципального района;
2. Смена окон и дверей в помещениях МКДОУ СМР РК ДС №32;

3. Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ СМР РК Вяртсильская СОШ;

4. Ремонт крыльца и козырька входа МКОУ СМР РК Рускеальская ООШ;
5. Утепление и герметизация межпанельных швов в здании МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №31 «Сказка».

	Целевые индикаторы программы и их значения
	Количество образовательных организаций (далее - ОО)           с выполненными ремонтными работами, которые смогут функционировать в дальнейшем без приостановления деятельности, также разработка ПСД:
1. Количество ОО, с установленными теневыми навесами – 5 ОО (18% от общего количества ОО (28шт));

2. Количество ОО, с выполненными ремонтными   

        работами (включая капитальные ремонты) – 4 ОО (14%   

        от общего количества ОО (28шт));

	Сроки и этапы реализации программы
	С 01 января по 31 декабря 2017 года


	Перечень основных мероприятий
	1. Осуществить устройство теневых навесов в 5 (пяти) ОО Сортавальского муниципального района;

2. Провести смену окон и дверей в помещениях МКДОУ СМР РК ДС №32;
3. Выполнить капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ СМР РК Вяртсильская СОШ;

4. Осуществить ремонт крыльца и козырька входа МКОУ СМР РК Рускеальская ООШ;
5. Выполнить утепление и герметизацию межпанельных швов в здании МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №31 «Сказка».

	Исполнители

основных мероприятий
	Районный комитет образования Сортавальского муниципального района (далее – РКО), руководители ОО;

	Объемы и источники финансирования
	На реализацию Программы в 2017 году потребуется 7 627,218 тыс. рублей из средств бюджета Сортавальского муниципального района

	Организационная схема управления контроля за реализацией программы
	Исполнителем Программы является Районный комитет образования Сортавальского муниципального района, который осуществляет организацию, координацию, мониторинг и контроль над ходом реализации мероприятий Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Устройство теневых навесов, смена окон и дверей, ремонт крыльца и козырька входа, осуществление капитального ремонта спортивного зала, утепление и герметизация межпанельных швов в зданиях ОО позволит укрепить материально-техническую базу ОО, привести в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам здания и инженерные коммуникации ОО,     создать     условия  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса;

	Показатели эффективности расходования бюджетных средств
	Показатель эффективности Программы, оценивается согласно значению коэффициента эффективности реализации мероприятий программы по годам (этапам) (Ei). Программа считается эффективной, если расчетное значение равно или более Ei. Программа считается неэффективной, если расчетное значение менее Ei


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами

В настоящее время в ведении Районного комитета образования Сортавальского муниципального района находятся 11 школ, 14 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования, которые расположены в 32 зданиях. 

Состояние зданий и инженерных коммуникаций образовательных организаций Сортавальского муниципального района в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных коммуникаций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования. Проведение реконструкции              и  капитального ремонта связано с большими финансовыми затратами                               и необходимостью закрытия образовательной организации. Своевременное проведение текущих ремонтов поможет сохранить здания и инженерные коммуникации в исправном состоянии без закрытия образовательных организаций. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние зданий и инженерных коммуникаций имеет важное социальное значение.

На основании Распоряжения  администрации Сортавальского муниципального района «О подготовке образовательных учреждений Сортавальского муниципального района к отопительному сезону и новому 2016-2017 учебному году» №365 от 28.04.2016 года была создана комиссия по обследованию образовательных организаций на степень укрепления и соответствия строительным и санитарным нормам и правилам состояния зданий и инженерных коммуникаций образовательных организаций. По результатам обследования были составлены акты. На основании выявленных фактов несоответствия строительным нормам  и правилам состояния части зданий образовательных организаций, комиссией было принято решение о разработке Ведомственной целевой программы и включении                 в Программу мероприятий по укреплению материально-технической базы, приведению в соответствие строительным и санитарным нормам, обеспечению безопасности и комфортности образовательного процесса. 
Мероприятия Программы, включенные по решениям Сортавальского городского суда: устройство теневого навеса в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №31 «Сказка» и утепление и герметизация межпанельных швов в здании МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №31 «Сказка» утвердить при корректировке бюджета в 2017 году, в связи с тем, что в бюджете на 2017 год финансирование на реализацию указанных мероприятий не предусмотрено. 
Программа направлена на улучшение состояния зданий и инженерных коммуникаций муниципальных образовательных учреждений Сортавальского муниципального района. Реализация Программы позволит обеспечить приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с действующими строительными нормами и правилами, а также обеспечит выполнение норм пожарной безопасности и санитарных норм и правил.

2. Цели и задачи Программы
Цель:

укрепление материально-технической  базы образовательных организаций Сортавальского муниципального района, приведение в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам,     создание условий  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса;
Задачи:

1. Устройство теневых навесов в 5 (пяти) ОО Сортавальского муниципального района;

2. Смена окон и дверей в помещениях МКДОУ СМР РК ДС №32;

3. Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ СМР РК Вяртсильская СОШ;

4. Ремонт крыльца и козырька входа МКОУ СМР РК Рускеальская ООШ;
5. Утепление и герметизация межпанельных швов в здании МКДОУ СМР РК ДС №31.
3. Сроки и этапы реализации Программы

С 01 января по 31 декабря 2017 года;
4. Перечень программных мероприятий

1. Осуществить устройство теневых навесов в 5 (пяти) ОО Сортавальского муниципального района;

2. Провести смену окон и дверей в помещениях МКДОУ СМР РК ДС №32;

3. Выполнить капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ СМР РК Вяртсильская СОШ;

4. Осуществить ремонт крыльца и козырька входа МКОУ СМР РК Рускеальская ООШ;
5. Выполнить утепление и герметизацию межпанельных швов в здании МКДОУ СМР РК ДС №31.
Перечень основных мероприятий с указанием ответственных исполнителей                 и сроков реализации мероприятий Программы указан в Приложении №1 к Паспорту программы: «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением».
6. Ресурсное обеспечение Программы


На реализацию Программы в 2017 году потребуется 7 627,218 тыс. рублей из средств бюджета Сортавальского муниципального района. 


Финансирование осуществляется в соответствии с Приложением №1 к Паспорту программы: «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением». 
7. Механизм реализации Программы

1. В течение календарного года проводится обследование руководителями ОО                и специалистами РКО на степень укрепления и соответствия строительным и санитарным нормам и правилам материально-технической базы ОО.

2. По результатам обследования ОО составляется акт. В случае выявления не соответствия строительным нормам и правилам состояния здания комиссией принимается решение о разработке ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) с целью укрепления материально-технической базы ОО.

3. В случае утверждения ВЦП выделяются бюджетные средства. В пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с утвержденной ВЦП, ОО осуществляют закупку выполнения работ в соответствии с ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года.

4. ОО вносят изменения в план-график, заключают муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года.

5. По исполнению условий контракта подписывается акт выполненных работ. 

6. Контроль за ходом реализации мероприятий программы и целевым использованием выделяемых бюджетных средств  осуществляет РКО. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.
8. Организационная схема управления и контроля за реализацией
 мероприятий Программы

Исполнителем Программы является Районный комитет образования Сортавальского муниципального района, который осуществляет организацию, координацию, мониторинг и контроль над ходом реализации мероприятий Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий.
9. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение целевых индикаторов, утвержденных Программой, к фактически затраченным финансовым средствам на реализацию мероприятий Программы. Коэффициент эффективности реализации мероприятий программы (Ei) оценивается по следующей формуле:

Ei =  ЦИ план/ФС факт*100,

где i – номер мероприятия, указанному в паспорте Программы;

ЦИ план – целевые индикаторы, утвержденные Программой;

ФСфакт – фактически затраченные финансовые средства на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей); 

9.1. Расчет коэффициента эффективности  количества ОО с установленными теневыми навесами в 2017 году:
E1 = 5/3 445,495*100 = 0,145;
9.2. Расчет коэффициента эффективности  количества ОО с выполненными ремонтными работами (включая капитальные ремонты) в 2017 году:

E2 = 4/4 181,723*100 = 0,1;
Согласно вышеуказанным расчетам, Программа считается  эффективной, если расчетный показатель эффективности равен или выше коэффициента, рассчитанного для каждого мероприятия Программы. Соответственно, если показатель эффективности меньше рассчитанного коэффициента, то Программа считается неэффективной.
10. Оценка рисков реализации Программы
и мероприятия по их снижению
Выполнению данной ведомственной целевой программы могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и социально-экономических проблем:

1. недостаточное финансирование из бюджета Сортавальского муниципального района на реализацию мероприятий Программы.

Для минимизации указанного риска Районным комитетом образования предусмотрено следующее мероприятие:

За 2 недели до наступления срока оплаты выполненных работ по мероприятиям Программы, указанным в муниципальных контрактах, Районный комитет образования Сортавальского муниципального района направляет в Финансовое Управление Сортавальского муниципального района заявку на доведение предельных объемов финансирования, согласно утвержденным лимитам бюджетных обязательств.

2. неблагоприятные погодные условия, в части наружных ремонтных работ. 

Для минимизации указанного риска Районным комитетом образования организация ремонтных работ планируется в сроки с мая по октябрь года (исключение могут составлять срочные ремонты, на основании актов обследования).

11.Описание ожидаемых результатов реализации Программы
Устройство теневых навесов, смена окон и дверей, ремонт крыльца и козырька входа, осуществление капитального ремонта спортивного зала, утепление                       и герметизация межпанельных швов в зданиях ОО позволит укрепить материально-техническую базу ОО, привести в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам здания и инженерные коммуникации ОО, создать условия  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.
Приложение № 1 
к Паспорту ведомственной целевой программы 

«Организация и осуществление ремонтных работ 

в образовательных организациях Сортавальского 
муниципального района» на 2017 год
Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением
	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Исполнитель
	Расходы (тыс. руб.)
	Сроки исполнения

	2017 год

	1
	Устройство теневых навесов в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №7 «Ромашка» в количестве 6 шт.
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС № 7 «Ромашка»
	1 971,138
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	2
	Устройство теневых навесов в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №8 «Лесовичок» в количестве 2 шт.
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС № 8 «Лесовичок»
	657,046
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	3
	Устройство теневых навесов в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №23 «Ладушки» в количестве 1шт.
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС № 23 «Ладушки»
	328,523
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	4
	Устройство теневых навесов в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №33 «Ивушка» в количестве 2 шт.
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС № 8 «Ивушка»
	328,523
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	5
	Устройство теневого навеса в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №31 «Сказка»

в количестве 1 шт
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №31 «Сказка»
	160,265
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	
	ИТОГО
	
	3 445,495
	

	6
	Смена окон и дверей в помещениях  МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №32 «Рябинка»
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС № 32 «Рябинка»
	1503,07


	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	7 
	Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская СОШ 
	Районный комитет образования; 

МКОУ Вяртсильская СОШ
	1700,830 
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	8
	Ремонт крыльца и козырька входа в МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ 
	Районный комитет образования; 

МКОУ Рускеальская ООШ
	340,075
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	9
	Утепление и герметизация межпанельных швов в здании МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №31 «Сказка»
	Районный комитет образования; 

МКДОУ СМР РК ДС №31 «Сказка»
	637,748
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	
	ИТОГО
	
	4 181,723
	

	Всего по программе:
	7 627,218
	


� EMBED Unknown ���
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