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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


         «____» __________ 2017 г.         	                                 № _________


Об утверждении муниципальной программы Сортавальского муниципального района
«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2018 – 2020 годы»

На основании Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Федерального Закона от 27 мая 2014 года № 136 –ФЗ «О Внесении изменений в статью 26.3. Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; на основании Постановления администрации Сортавальского муниципального района от «___»_________ 201__ года № ______ «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сортавальского муниципального района», Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Сортавальского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Сортавальского муниципального района № 92 от 05.08.2014 г., администрация Сортавальского муниципального района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2018 – 2020 годы» (далее- муниципальная программа)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в сети Интернет.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Н-ИНВЕСТ» (А.Е. Клочков)



Глава администрации                                                                               Л.П. Гулевич
































	Утверждена
Постановлением
администрации Сортавальского 
муниципального района
№ _____ от «____» _____________ 2017 г.








Муниципальная программа «Капитальный ремонта муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2018 – 2020 годы»
Паспорт Программы
	Ответственный исполнитель Муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость - ИНВЕСТ»

	Соисполнители Муниципальной программы
	Администрация Сортавальского муниципального района

	Подпрограммы Муниципальной программы
	нет

	Цель муниципальной Программы
	Проведение ремонтных работ капитального характера в муниципальных жилых помещениях общей площадью не менее 777,8 кв.м.

	Задача Муниципальной программы
	Доведение доли отремонтированного муниципального жилья до 100% от количества муниципального жилья, нуждающегося в ремонте на момент утверждения муниципальной Программы.

	Конечные результаты муниципальной программы
	Реализация программы позволит снизить общий износ жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности Сортавальского муниципального района, и довести долю капитально отремонтированного жилья до 100% от нуждающегося в ремонте жилья на момент утверждения муниципальной Программы.

	Целевые индикаторы Программы и их значения
	
	Наименование индикатора
	Значение показателя по годам

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1. Количество квадратных метров муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт
	
	
	
	
	
	

	работы по капитальному ремонту кровли жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Центральная, д.17.
	69,5 кв.м.
	0
	0
	0
	0
	0

	работы по капитальному ремонту квартиры № 1 жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п.Заозерный, ул. Заречная, д.12, кв.1.
	57,2 кв.м.
	0
	0
	0
	0
	0

	работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала, ул. Лесная, д.1.
	80,1 кв.м.
	0
	0
	0
	0
	0

	работ по ремонту квартиры №1 (3-х комнатная) по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, ул. Центральная, д.12, кв.1
	42,7 кв.м.
	0
	0
	0
	0
	0

	работы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Пуйккола, ул. Центральная д. 26, кв. 2
	0
	47,6 кв.м.
	0
	0
	0
	0

	работы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, д. б/н, пом. 3, кадастровый номер 10:07:0060101:61
	0
	60,3 кв.м 
	0
	0
	0
	0

	работы по капитальному ремонту жилой комнаты № 9 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Новая, д.5, цокольный этаж
	
	
	10,2 кв.м.
	
	
		

	работы по капитальному ремонту квартиры № 5 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная д. 13
	
	
	42,5 кв.м.
	
	
	

	работы по капитальному ремонту мест общего пользования дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная, д.13
	
	
	367,7 кв.м.
	
	
	

	ИТОГО
	249,5 кв.м
	107,9 кв.м.
	420,4 кв.м.
	-
	-
	-

	2. Доля муниципального жилья, в котором проведен ремонт от общей площади жилья, в которому требовался ремонт на момент утверждения Программы.
	32,08%
	13,87%
	54,05%
	-
	-
	-




	Этапы и сроки реализации Муниципальной программы                                    
	Программа реализуется в течение 2018-2020 годы, в том числе по этапам:
1. Этап 2018 года
1. Этап 2018 года
1.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ».
 До 1 мая 2018 года
 - для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
 До 1 мая 2018 года
1. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2018 года.
1.3. Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2018 года.
2. Этап 2019 года.
2.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ».
 До 1 мая 2019 года
 - для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
 До 1 мая 2019года
2. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2019 года.
2.3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2019 года.
3. Этап 2019 года.
3.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ».
 До 1 мая 2020 года
 - для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
 До 1 мая 2020года
3. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2020 года.
3.3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
До 30 ноября 2020 года.

	Финансовое обеспечение Муниципальной программы с указанием источников                                
	Программа финансируется за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района. На реализацию Программы потребуется не более 2040,5 тыс. руб., из них на:
Этап 2018 года - 1404,6 тыс. руб. 
Этап 2019 года – 635,9 тыс. руб.
Этап 2020 года - 463,1 тыс. руб.



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
     В собственности Сортавальского муниципального района имеются помещения муниципального жилищного фонда, предоставленные гражданам по договорам социального найма. В результате длительной эксплуатации, а также в связи с отсутствием капитального ремонта в жилых помещениях, эксплуатационные характеристики жилья пришли в состояние, непригодное для дальнейшего эксплуатирования и опасное для проживания.
     В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 65 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Наймодатель жилого помещения, предоставляемого по договорам социального найма несет обязательства по проведению капитального ремонта жилого помещения. 
     Ст. 39, 154, 158 Жилищного Кодекса Российской Федерации определили, что собственник жилого помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в содержании и ремонте общего имущества многоквартирного дома.
     Реализация Программы позволит выполнить обязательства по проведению ремонтных работ капитального характера, возложенные на администрацию Сортавальского муниципального района в силу закона, как на собственника жилых помещений, переданных гражданам на условиях социального найма.
2. Цели и задачи Программы
Цель: Проведение ремонтных работ капитального характера в муниципальных жилых помещениях общей площадью не менее 777,8 кв.м.
Задача: Доведение доли отремонтированного муниципального жилья до 100% от количества муниципального жилья, нуждающегося в ремонте на момент утверждения муниципальной Программы.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы.
Срок реализации Программы: 2018-2020 годы, в том числе по этапам:
1. Этап 2018 года
1.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения - ответственный – администрация Сортавальского муниципального района. 
До 1 мая 2018 года 
 - для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения - ответственный: администрация Сортавальского муниципального района. 
До 1 мая 2018 года
1. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией -подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-Инвест»
До 1 июня 2018 года.
1.3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2018 года.
2. Этап 2019 года.
2.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ».
 До 1 мая 2019 года
 - для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ».
 До 1 мая 2019года
2. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2019 года.
2.3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2019 года.
3. Этап 2020 года.
3.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ».
 До 1 мая 2020 года
 - для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
 До 1 мая 2020 года
3. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2020 года.
3.3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
До 30 ноября 2020 года.

4.	Перечень основных мероприятий
 1. Этап 2018 года
1.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения по следующим объектам: «работы по капитальному ремонту жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала, ул. Лесная, д.1                                                                     
 ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» 
 До 1 мая 2018 года
 - для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения по следующим объектам: 
1. работы по капитальному ремонту кровли жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Центральная, д.17.
2. работы по капитальному ремонту квартиры № 1 жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п.Заозерный, ул. Заречная, д.12, кв.1.
3. работы по ремонту квартиры №1 (3-х комнатная) по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, ул. Центральная, д.12, кв.1
 ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» 
 До 1 мая 2018 года
1. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-Инвест»
До 1 июля 2018 года.
1.3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2018 года.
Ответственный - МКУ «Н-ИНВЕСТ»
2. Этап 2019 года.
2.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения по следующим объекта:
работы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Пуйккола, ул. Центральная д. 26, кв. 2
Ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ».
 До 1 мая 2019 года
 - для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения по следующим объектам:
 работы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, д. б/н, пом. 3, кадастровый номер 10:07:0060101:61
ответственный - МКУ «Н-ИНВЕСТ».
 До 1 мая 2019 года
2. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2019 года.
2.3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2019 года.
Информация об основных мероприятиях, их кроткое описание, сроки реализации, ожидаемые результаты приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.
3. Этап 2020 года
Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения по следующим объектам: 
1. работы по капитальному ремонту жилой комнаты № 9 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Новая, д.5, цокольный этаж
2. работы по капитальному ремонту квартиры № 5 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная д. 13
3. работы по капитальному ремонту мест общего пользования дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная, д.13 
ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» 
 До 1 мая 2020 года
1. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-Инвест»
До 1 июля 2020 года.
1.3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2020 года.
Ответственный - МКУ «Н-ИНВЕСТ»
5. Финансовое обеспечение муниципальной Программы с указанием источников.
      Программа финансируется за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района. 
           Величина затрат на реализации Программы определена в порядке, определённом ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для каждого из объектов, на котором планируются к проведению работы капитального характера. В адрес организаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирных домов, были направлены дефектные ведомости на проведение ремонтных работ. Исходя из дефектных ведомостей, данными организациями были представлены коммерческие предложения о стоимости проведения работ по каждому из объектов. На основании коммерческих предложений определена средняя рыночная цена работ по капитальному ремонту муниципального жилья:
	Этап 2018 года.

	Наименование объекта
	Стоимость исходя из коммерческого предложения ООО «РГ «СоюзРемСтрой» в тыс. руб.
	Стоимость исходя из коммерческого предложения ООО «Комфорт» в тыс. руб.
	Стоимость исходя из коммерческого предложения ООО «ДомСтройСервис» в тыс. руб.
	Средняя рыночная стоимость в тыс. руб.




	работы по капитальному ремонту кровли жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Центральная, д.17.
	500
	340
	429
	423

	работы по капитальному ремонту квартиры № 1 жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п.Заозерный, ул. Заречная, д.12, кв.1.
	420
	400
	380
	400

	работы по капитальному ремонту жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала, ул. Лесная, д.1.                                                                       
	320
	310
	290
	306,6

	работы по ремонту квартиры №1 (3-х комнатная) по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение,  п. Хаапалампи, ул. Центральная,д.12, кв.1
	279
	260
	286
	275

	ИТОГО на 2018 год
	
	
	
	1404,6

	Этап 2019 года

	работы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Пуйккола, ул. Центральная д. 26, кв. 2
	300
	317
	360
	325,6

	работы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, д. б/н, пом. 3, кадастровый номер 10:07:0060101:61
	312
	330
	289
	310,3





	

	ИТОГО на 2019 год
	635,9

	Этап 2020 года
	
	
	
	

	работы по капитальному ремонту жилой комнаты № 9 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Новая, д.5, цокольный этаж
	51,4
	42
	52
	48,7

	работы по капитальному ремонту квартиры № 5 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная д. 13
	211
	207,5
	198
	205,5

	работы по капитальному ремонту мест общего пользования дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная, д.13
	219,8
	207
	200
	208,9

	ИТОГО на 2020 год
	463,1

	ИТОГО на срок реализации Программы 
	
	
	
	2503,6



На реализацию Программы потребуется - 2503,6 тыс. руб. рубля, из них на:
Этап 2018 года
1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: финансирование не требуется.
2. Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: финансирование не требуется
3. Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию): финансирование в размере не более 1404,6 тыс. рублей.
Этап 2019 года 
1.	Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: финансирование не требуется.
2.	Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: финансирование не требуется
3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию): финансирование в размере не более 635,9 тыс. рублей.
Этап 2020 года.
1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: финансирование не требуется.
2.	Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: финансирование не требуется
3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию): финансирование в размере не более 463,1 тыс. рублей.

6. Перечень и значение целевых индикаторов результате муниципальной Программы.
Перечень и значение целевых индикаторов результате муниципальной Программы определены в соответствии с Приложением № 1 к настоящей Программе.
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить: 
наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы; 
[bookmark: 70b58]охват результатов реализации мероприятий; 
минимизацию количества показателей (индикаторов); 
[bookmark: 4345b]В состав показателей (индикаторов) Программы включены показатели (индикаторы), отражающие условия для снижения к моменту реализации программы общего износа жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности Сортавальского муниципального района, а также доведения доли капитально отремонтированного жилья до 100 % от нуждающегося в ремонте жилья на момент составлена Программы.
7. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на реализацию Программы.
       В случае отсутствия достаточного финансирования программных мероприятий возникает угроза нарушения проживающих в муниципальном жилом фонде прав граждан, предусмотренных ст. 65 Жилищного Кодекса Российской Федерации.
       Возможными рисками при реализации Программы также является отсутствие потенциальных подрядчиков, низкое качество выполняемых работ. Также для реализации Программы проблемой может явиться деятельность недобросовестного подрядчика-исполнителя отдельных работ Программы.
Исполнитель Программы для минимизации рисков должен:
- своевременно подготовить конкурсную документацию для проведения закупок;
- регулярно осуществлять выездные проверки на место проведения работ с целью контроля качества выполняемых работ;
- вести претензионно-исковую работу в случае выявления нарушений;
- своевременно направлять главному распорядителю заявки на выделение предельных объемов финансирования для недопущения просрочки оплаты выполненных работ.
8. Прогноз конечных результатов реализации Программы
        Реализация программы позволит снизить общий износ жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности Сортавальского муниципального района, и довести долю капитально отремонтированного жилья до 100% от нуждающегося в ремонте жилья на момент составлена Программы.























[bookmark: _Toc344474495]Приложение № 1 к Программе

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Сортавальского муниципального района «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2018 – 2020 годы» и их значениях

	№ 
п/п
	Наименование цели (задачи)
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей
	Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

	
	
	
	
	отчетный год

2016
	текущий год

2017
	очередной год

2018
	первый год планового периода

2019
	второй год планового периода

2020
	…
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа
	
	

	1. 

1
	Цель - Проведение ремонтных работ капитального характера в муниципальных жилых помещениях общей площадью не менее 357,4 кв.м.
	Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт.
	Квадратные метры
	-
	-
	249,5
	107,9
	420,4
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


2
	Задача - Доведение доли отремонтированного муниципального жилья до 100% от количества муниципального жилья, нуждающегося в ремонте на момент составления муниципальной Программы.
	Доля муниципального жилья, в котором проведен ремонт от общей площади жилья, в которому требовался ремонт на момент составления Программы.
	%
	-
	-
	32,08
	13,87
	54,05
	-
	-




Приложение № 2 к Программе
Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), подпрограммах муниципальной программы
 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2018 – 2020 годы»
	№ п/п
	Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок 
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

	Последствия нереализации  ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Связь с показателями результатов государственной программы (подпрограммы) - № показателя 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Цель - Проведение ремонтных работ капитального характера в муниципальных жилых помещениях общей площадью не менее 357,4 кв.м.
	МКУ
 «Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2018
	31.12.2019
	Проведение ремонтных работ капитального характера в муниципальных жилых помещениях общей площадью не менее 357,4 кв.м.
	
	

	
	Задача - Доведение доли отремонтированного муниципального жилья до 100% от количества муниципального жилья, нуждающегося в ремонте на момент составления муниципальной Программы.
	МКУ
 «Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2018
	31.12.2019
	Доведение доли отремонтированного муниципального жилья до 100% от количества муниципального жилья, нуждающегося в ремонте на момент составления муниципальной Программы.
	
	

	1.
	Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения по следующим объектам: «работы по капитальному ремонту жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала, ул. Лесная, д.1»                                                                     
 - для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения по следующим объектам: 
1. работы по капитальному ремонту кровли жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Центральная, д.17.
2. работы по капитальному ремонту квартиры № 1 жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п.Заозерный, ул. Заречная, д.12, кв.1.
3. работ по ремонту квартиры №1 (3-х комнатная) по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, ул. Центральная, д.12, кв.1
	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2018
	30.04.2018
	Отбор по результатам подрядной организации для проведения ремонтных работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности Сортавальского муниципального района
	
	

	2.
	Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»
	01.05.2018
	31.05.2018
	Определение прав и обязанностей заказчика и подрядчика по контракту на проведение работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности Сортавальского муниципального района
	
	

	3.
	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»
	01.06.2018
	30.09.2018
	Исполнение обязанности собственника муниципального жилищного фонда по проведению капитального ремонта жилых помещений
	
	

	4.
	Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения по следующим объекта:
работы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Пуйккола, ул. Центральная д. 26, кв. 2
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения по следующим объектам:
 работы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, д. б/н, пом. 3, кадастровый номер 10:07:0060101:61

	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2019
	31.04.2019
	Отбор по результатам подрядной организации для проведения ремонтных работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности Сортавальского муниципального района
	
	

	5.
	Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»
	01.05.2019
	31.05.2019
	Определение прав и обязанностей заказчика и подрядчика по контракту на проведение работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности Сортавальского муниципального района
	
	











	6.
	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»
	01.06.2019
	30.09.2019
	Исполнение обязанности собственника муниципального жилищного фонда по проведению капитального ремонта жилых помещений
	
	










[bookmark: _Таблица_4][bookmark: _Таблица_6]Приложение № 3 к Программе
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Сортавальского муниципального района «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2018 – 2020 годы» (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители  

	Код бюджетной 
классификации 
	Расходы   
(тыс. руб.), годы
	

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	оче-  
редной
год
2018
	первый
год   
плано-
вого  
перио-
да
2019
	второй
год   
плано-
вого  
перио-
да
2020
	...
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	Муниципальная
программа      
	«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2018 – 2019 годы»
	всего            
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	
	
	МКУ «Н-ИНВЕСТ»        
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	
	
	            
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.2
	
	МКУ «Н-ИНВЕСТ»      
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...            
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