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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» __________ 20____ г.                                                                  
    № ____
                                                                                                                            ПРОЕКТ.
Об утверждении Ведомственной целевой программы администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2014 год». 

В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на осуществление ремонтных работ в  образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района и в соответствии с постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 27.05.2010 года № 67 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», администрация постановляет:

1. Утвердить  ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2014 год» (далее – Программа) (Приложение №1)
2. Постановление администрации Сортавальского муниципального района от 20.05.2014 г. № 55 «Об утверждении Ведомственной целевой программы администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2014-2016 годы», признать утратившим силу.

3. Уполномочить Районный комитет образования Сортавальского муниципального района (О.М. Волосникова) на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете Сортавальского муниципального района на вышеуказанные цели.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике Ткачеву Е.В
Глава администрации


                                  

Л. П. Гулевич

Приложение №1

к Постановлению администрации

Сортавальского муниципального района

№ _____ от «___»_____________2014 г.

Паспорт программы
	Наименование Программы
	Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2014 год.

	Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения
	

	Заказчик

Программы
	Администрация Сортавальского муниципального района


	Цели и задачи программы
	Цель:

Развитие и поддержание материально-технической базы образовательных учреждений (далее – ОУ).
Создание условий для безопасного жизнеобеспечения в ОУ.

Задачи: 

Развитие и укрепление материально-технической базы ОУ.

	Целевые индикаторы программы и их значения
	Снижение количества ОУ, требующих капитального ремонта в планируемый период (в 2014 году - 7ОУ (31%); 

	Сроки и этапы реализации программы
	С 01 января 2014 по 31 декабря 2014 г.:



	Перечень основных мероприятий
	Для развития и укрепления материально-технической базы, создания условий для безопасного жизнеобеспечения в ОУ необходимо провести мероприятия согласно Приложению №1 «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением».

	Исполнители

основных мероприятий
	Районный комитет образования (далее – РКО), руководители ОУ

	Объемы и источники финансирования
	На реализацию Программы потребуется денежных средств в сумме 5037,0 тыс. руб.

	Организационная схема управления контроля за реализацией программы
	1. В течение календарного года проводится обследование руководителями ОУ и специалистами РКО на степень укрепления материально-технической базы ОУ.

2. По результатам обследования ОУ составляется акт. В случае выявления не соответствия строительным нормам и правилам состояния здания комиссией принимается решение о внесении изменений в ведомственную целевую программу (далее – ВЦП) с целью укрепления материально-технической базы ОУ.

3. В случае утверждения изменений в ВЦП выделяются бюджетные средства. В пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с утвержденной ВЦП, ОУ осуществляют закупку выполнения работ в соответствии с ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. ОУ вносят изменения в план-график, заключают муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. По исполнению условий контракта подписывается акт выполненных работ.

6. Контроль за ходом реализации мероприятий программы и целевым использованием выделяемых бюджетных средств  осуществляет РКО. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Осуществлены ремонтные работы, созданы условия для безопасного жизнеобеспечения в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района.

	Показатели эффективности расходования бюджетных средств
	100% выполнение укрепления материально-технической базы ОУ


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами. 
В настоящее время в ведении Районного комитета образования Сортавальского муниципального района находятся 12 школ, 16 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования, которые расположены в 35 зданиях. Общая площадь образовательных учреждений составляет 50449 кв. м.

Состояние зданий и инженерных коммуникаций образовательных учреждений Сортавальского муниципального района в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных коммуникаций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования. Проведение реконструкции и капитального ремонта связано с большими финансовыми затратами и необходимостью закрытия образовательного учреждения. Своевременное проведение текущих ремонтов поможет сохранить здания и инженерные коммуникации в исправном состоянии без закрытия образовательных учреждений. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние зданий и инженерных коммуникаций имеет важное социальное значение.

Распределение зданий образовательных учреждений по годам ввода в эксплуатацию приведено в таблице 1.












Таблица 1
	№ п/п
	Годы ввода в эксплуатацию 
	Количество зданий, введённых в эксплуатацию

	
	
	дет/сады
	школы
	доп.образ.
	д.дом
	всего

	1
	1930 - 1939
	1
	2
	2
	-
	5

	2
	1940 - 1949
	-
	-
	-
	-
	0

	3
	1950 - 1959
	2
	1
	-
	-
	3

	4
	1960 - 1969
	3
	4
	1
	1
	9

	5
	1970 - 1979
	2
	3
	-
	-
	5

	6
	1980 - 1989
	7
	4
	-
	-
	11

	7
	1990 - 1999
	2
	-
	-
	-
	2

	8
	2000 - 2009
	-
	-
	-
	-
	

	Всего:
	17
	14
	3
	1
	35


Анализ показывает, что 22 здания образовательных учреждений построено более 30 лет назад, что составляет 63%, 13 зданий образовательных учреждений построено за последние 30 лет (37%).

Программа направлена на улучшение состояния зданий и инженерных коммуникаций муниципальных образовательных учреждений Сортавальского муниципального района. Реализация Программы позволит обеспечить приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с действующими строительными нормами и правилами, а также обеспечит выполнение норм пожарной безопасности и санитарных норм и правил.

2. Цели и задачи программы
Цель:

Развитие и поддержание материально-технической базы ОУ. Создание условий для безопасного жизнеобеспечения в ОУ.

Задачи: 

Развитие и укрепление материально-технической базы ОУ.
3. Сроки и этапы реализации программы

С 01 января 2014 по 31 декабря 2014 г.:
4. Перечень программных мероприятий

Для развития и укрепления материально-технической базы, создания условий для безопасного жизнеобеспечения в ОУ необходимо провести мероприятия согласно Приложению №1 «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением».
5. Мониторинг реализации программы

Снижение количества ОУ, требующих капитального ремонта в планируемый период (в 2014 году - 7ОУ (31%); .
                                                 6. Ресурсное обеспечение программы

На реализацию Программы потребуется 5037,0 тыс. руб. средств бюджета Сортавальского муниципального района.
Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с приложением №1 к ВЦП «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением». 
7. Организационная схема управления контроля за реализацией программы

1. В течение календарного года проводится обследование руководителями ОУ и специалистами РКО на степень укрепления материально-технической базы ОУ.

2. По результатам обследования ОУ составляется акт. В случае выявления не соответствия строительным нормам и правилам состояния здания комиссией принимается решение о внесении изменений в ведомственную целевую программу (далее – ВЦП) с целью укрепления материально-технической базы ОУ.

3. В случае утверждения изменений в ВЦП выделяются бюджетные средства. В пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с утвержденной ВЦП, ОУ осуществляют закупку выполнения работ в соответствии с ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. ОУ вносят изменения в план-график, заключают муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. По исполнению условий контракта подписывается акт выполненных работ. 

6. Контроль за ходом реализации мероприятий программы и целевым использованием выделяемых бюджетных средств  осуществляет РКО. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.
8.Описание ожидаемых результатов реализации программы

Осуществлены ремонтные работы, созданы условия для безопасного жизнеобеспечения в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района.
Приложение № 1 
к ведомственной целевой программе 

«Организация и осуществление ремонтных работ 

в образовательных учреждениях 

Сортавальского муниципального 
района на 2014 год»
Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением
	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Исполнитель
	Расходы (тыс. руб.)

	2014 год 

	1
	Капитальный ремонт внутренней системы отопления ; монтаж оборудования теплового узла в МКОУ Сортавальского МР РК ООШ №4
	Районный комитет образования, МКОУ СМР РК ООШ № 4
	3702,4

	2
	Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад 
№ 7 «Ромашка»
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС  № 7 «Ромашка»
	215,0

	3
	Ремонт внутренней системы электроснабжения в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад 
№ 28 «Родничок»
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС  № 28 «Родничок»
	72,0

	4
	Реконструкция двух тепловых узлов в т.ч изготовление и экспертиза ПСД в МКОУ Сортавальского МР РК Детский дом
	Районный комитет образования; МКОУ СМР РК Детский дом
	400,0

	5
	Ремонт скатной крыши, с заменой шифера в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 16 «Колосок» 

с. Хелюля
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС  № 16 «Колосок» с. Хелюля
	100,0

	6
	Ремонт внутренней системы канализации в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад 

№ 8 «Лесовичок» п. Хелюля
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС  № 8 «Лесовичок» п. Хелюля
	79,8

	7 
	Ремонт наружного освещения МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №7 «Ромашка»
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС №7 «Ромашка»
	100,0

	8
	Текущий ремонт наружного освещения и внутренней системы отопления в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №28 «Родничок»
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС №28 «Родничок»
	180,7

	9
	Замена оконных и дверных заполнений в МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ
	Районный комитет образования, МКОУ СМР РК  Рускеальская ООШ 
	187,1

	Итого по 2014 году
	5037,0

	Всего по программе
	5037,0


� EMBED Unknown ���
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