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РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «___»  ______________ 2012 г.                                                         №  _____
Об утверждении инвестиционной  целевой программы 

Сортавальского муниципального района «Улучшение материально-технической базы МБОУ ДОД Сортавальского МР РК Детская музыкальная школа»  на 2012-2013г.
В связи с изменением  графика мероприятий по реализации программы «Улучшение материально-технической базы МБОУ ДОД Сортавальского МР РК Детская музыкальная школа» на 2012г., администрация постановляет:

1. Утвердить инвестиционную  целевую программу Сортавальского муниципального района «Улучшение материально-технической базы МБОУ ДОД Сортавальского МР РК Детская музыкальная школа» на 2012 – 2013гг.», согласно приложению.
2. Постановление от 12.04.2012г. №37 «Об утверждении инвестиционной целевой программы  Сортавальского муниципального района «Улучшение материально-технической базы МБУ ДОД Сортавальского МР РК Детская музыкальная школа» на 2012г.»  признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.04.2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике Ткачеву Е.В.

Глава администрации                                                                         Л.П. Гулевич
Утверждена 

Постановлением администрации

Сортавальского муниципального района 
№  ______ от  ________________2012г. 
ПАСПОРТ

Инвестиционной  целевой программы

Сортавальского муниципального района 
«Улучшение материально-технической базы 

МБОУДОД Сортавальского МР РК Детская музыкальная школа» на 2012 – 2013 гг.»
	Наименование 

программы 
	Инвестиционная целевая программа Сортавальского муниципального района  «Улучшение материально-технической базы  МБОУ ДОД Сортавальского МР РК Детская музыкальная школа» на 2012 – 2013гг.»   (далее – программа)


	Дата принятия решения о разработке программы
	 2012г.

	Заказчик 

программы
	 Администрация Сортавальского муниципального района, Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района (далее – Отдел культуры и спорта).



	Цель, задачи  программы
	Повышение качества предоставления услуг населению.  
Установка оконных блоков и жалюзи в здании детской музыкальной  школы г. Сортавала.

Энергосбережение. 

Создание условий безопасного функционирования учреждения  и  жизнеобеспечения населения. Сокращение затрат на содержание объектов культуры путем сокращения сверхнормативных потерь и непроизводительных расходов энергоресурсов. 



	Сроки реализации программы

	 2012 - 2013 год.                                                                                           

	Основание для разработки программы
	Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании».

Закон Республики Карелия «Об образовании» от 29.04.2005г. № 874 –ЗРК.
Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».


	Исполнители основных мероприятий программы
	Отдел культуры и спорта, Администрация Сортавальского муниципального района; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детская музыкальная школа.


	Объем и источники финансирования программы
	Общий объем финансирования программы составит 871,0 тыс. руб. из средств  местного бюджета. 
Из них:

2012г. -300,00 тыс.руб.

2013г. – 571,00 тыс.руб.


	Организационная схема управления контроля за реализацией программы 
	Администрация Сортавальского муниципального района, Отдел культуры и спорта.



	Ожидаемые конечные результаты программы
	Установка оконных блоков и жалюзи в здании детской музыкальной  школы г. Сортавала.

Повышение качества предоставляемых населению услуг.

Энергосбережение.
Создание условий безопасного функционирования учреждения и  жизнеобеспечения населения.


Инвестиционная целевая программа Сортавальского муниципального района  «Улучшение материально-технической базы  МБУ ДОД Сортавальского МР РК Детская музыкальная школа» на 2012 – 2013гг.»
       Инвестиционная целевая программа Сортавальского муниципального района  «Улучшение материально-технической базы  МБУ ДОД Сортавальского МР РК Детская музыкальная школа» на 2012 – 2013гг.»  предусматривает монтаж и установку оконных блоков и жалюзи в большом зале  детской музыкальной школы г. Сортавала.

Здание музыкальной школы (ул. Гагарина, 4) построено в 1975 году. С 1991 года в здании располагается детская музыкальная школа. Здание 3-х этажное, кирпичное, приспособленное для музыкальных занятий. В ДМШ обучаются музыкальному искусству 340 учащихся  города Сортавала и ближних поселков. Здание находится в центре города Сортавала, является социально-значимым культурным центром, где проходит значительная часть городских и районных мероприятий. В большом зале школы ежегодно проводятся встречи с известными  артистами и композиторами России. В 2012 году Сортавальской музыкальной школе исполнится 60 лет со дня основания.  

В настоящее время деревянные оконные блоки  находятся в аварийном состоянии и требуют замены. Их обслуживание опасно для жизни, теплоизоляция помещения минимальная, т.к. окна занимают более ¼  стен школы. Оконные блоки забиты гвоздями,  помещения не проветриваются.
Для создания благоприятных условий для занятий детей,  проведения городских и районных мероприятий в зале необходимо заменить окна. Работы по замене оконных блоков и жалюзи к ним требуют значительных финансовых затрат, поэтому необходимо выделение средств из бюджета.
1. Цели, задачи  программы.
Повышение качества предоставления услуг населению. 
Установка оконных блоков и жалюзи в большом зале детской музыкальной  школы г.Сортавала .

Экономия затрат по теплоснабжению. 
Создание условий безопасного функционирования учреждения. Сокращение затрат на содержание объектов культуры путем сокращения сверхнормативных потерь и непроизводительных расходов энергоресурсов. 
2. Сроки реализации программы.

Срок реализации программы – 2012 - 2013 годы.
3. Система программных мероприятий.
	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Исполнитель
	Расходы (тыс. руб.)
	Сроки



	1.
	Монтаж и установка оконных блоков и жалюзей со   стороны фасадов здания 
	МОБУДОД ДМШ, Отдел культуры и спорта
	300,00

	2012г.


	2.
	Монтаж и установка оконных блоков и жалюзей со   стороны фасадов здания
	МОБУДОД ДМШ, Отдел культуры и спорта
	571,00
	2013г.

	
	Итого по программе 

за 2012-2013г.
	
	871,0
	


4. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению.

Риски:

Риск недостаточного финансирования программы, недобросовестный подрядчик.

Мероприятия по снижению рисков:   изучение предыдущего опыта работы заявившегося подрядчика, организация технического контроля за качеством ремонтных работ. Полное и своевременное финансирование.
5. Финансовое обеспечение программы.


Общий объем финансирования программы на 2012 - 2013 годы составит 871,0 тыс. руб. из средств  местного бюджета. 

Из них:

2012г. -300,00 тыс.руб.

2013г. – 571,00 тыс.руб.
6. Механизм реализации программы

Финансирование программы из местного бюджета  будет осуществляться через Отдел культуры и спорта,  координацию работы по выполнению программы осуществляет Отдел культуры и спорта, который представляет отчет о ходе выполнения программы в адрес администрации Сортавальского муниципального района.
Исполнитель программы - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образование детей Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детская музыкальная школа.
        7. Оценка социально-экономической эффективности от реализации 

программных мероприятий

       Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:  

Повышение качества предоставляемых населению услуг.

Экономию затрат по теплоснабжению.

Создание условий безопасного функционирования учреждений и  жизнеобеспечения населения.

8. Расчет-обоснование необходимых затрат на исполнение программы.
- расчет по мероприятиям программы (приложение № 1).
Приложение №1 

к Инвестиционной целевой программе 

Сортавальского муниципального района  

«Улучшение материально-технической базы 

МБУДОД Сортавальского МР РК 
Детская музыкальная школа» на 2012 – 2013 гг.
Расчет по мероприятиям программы:
- Монтаж и установка оконных блоков и жалюзей со  стороны фасадов здания (13 окон х 60 тыс. руб., 13 жалюзей х 7 тыс. руб. Итого 871,0 руб.).
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