РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «        »                         2016 г.                                            №

О внесении изменений в ведомственную целевую программу

«Разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр», расположенного по адресу г. Сортавала, ул. Карельская, д. 22»

В связи с изменениями сроков реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр», расположенного по адресу г. Сортавала, ул. Карельская, д. 22» утвержденной Постановлением администрации Сортавальского муниципального района № 159 от 25.12.2014 г., на основании изменений Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2016г. № 1038-р, в соответствии с Дополнительным соглашением № 3 от 08.02.2016г. к гражданско-правовому договору № 2к-15 от 31.08.2015г. на проведение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации по объекту: «Реконструкция здания автономного учреждения Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр», расположенного по адресу г. Сортавала, ул. Карельская, д. 22»:

- Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр», расположенного по адресу г. Сортавала, ул. Карельская, д. 22» утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 25 декабря 2014 года № 159:

  - Наименование ведомственной целевой программы, утвержденной Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 25 декабря 2014 года № 159, в названии и по тексту ведомственной целевой программы изложить в новой редакции: «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реставрация объекта культурного наследия «Здание клуба и гостиницы (кирпичное)» (1908 года постройки), г. Сортавала, ул. Карельская, 22» на 2015-2016 год.

  - Строку «Целевые индикаторы программы и их значения» паспорта программы изложить в новой редакции:

«Выполненная проектно-сметная документация по объекту «Реставрация объекта культурного наследия «Здание клуба и гостиницы (кирпичное)» (1908 года постройки), г. Сортавала, ул. Карельская, 22» в 2016 году в  количестве - 1 единица.

  - Строку «Сроки и этапы реализации программы» паспорта программы изложить в новой редакции: «2015-2016 год»

  - Строку «Объем и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в новой редакции: «Всего по программе на 2015 - 2016 годы – 5500,00 тыс. руб. Бюджет Сортавальского муниципального района, в том числе:

- на 2015 год – 1650,00 тыс. руб.

- на 2016 год – 3850,00 тыс. руб.

  - Строку «Ожидаемые результаты реализации программы» паспорта программы изложить в новой редакции: «Получение проектно-сметной документации по объекту «Реставрация объекта культурного наследия «Здание клуба и гостиницы (кирпичное)» (1908 года постройки), г. Сортавала, ул. Карельская, 22 не позднее 30.11.2016г.».

  - Строку «Показатели эффективности расходования бюджетных средств» паспорта программы изложить в новой редакции:  «Наличие проектно-сметной документации позволит получить финансирование в сумме 84 млн. руб. на реконструкцию здания в соответствии с «Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия»

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение целевых индикаторов утвержденных Программой к объему финансирования мероприятий программы. Коэффициент эффективности реализации мероприятий программы (E) оценивается по следующей формуле:

E =  ЦИ план/ОФпрог,

где ЦИ план – целевые индикаторы, утвержденные Программой;

ОФпрог – Объемы финансирования по программе (тыс. руб.);

Согласно расчету, Программа считается  эффективной, если расчетный показатель эффективности равен или больше расчетному коэффициенту эффективности. Программа считаться может не эффективной, только если фактически сложившийся коэффициент меньше коэффициента эффективности утвержденного в программе.

| Показатели на 2016год | Объект программных мероприятий |
| --- | --- |
| 0,018=1/5,5 | Выполненная проектно-сметная документация по объекту «Реставрация объекта культурного наследия «Здание клуба и гостиницы (кирпичное)» (1908 года постройки), г. Сортавала, ул. Карельская, 22 |

».

  - Раздел 1 «Обоснование необходимости разработки Программы» абзац 4 изложить в новой редакции «В рамках «Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2016г. № 1038-р, предусмотрено финансирование реставрации здания АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр», г. Сортавала, ул. Карельская, л.22 в сумме 84 млн. руб. в 2018-2020гг.»

  - Пункт 3.1. раздела 3 «Целевые индикаторы программы» изложить в новой редакции: «3.1. Выполнение программы характеризуется следующими целевыми индикаторами:

«1) Выполненная проектно-сметная документация по объекту «Реставрация объекта культурного наследия «Здание клуба и гостиницы (кирпичное)» (1908 года постройки), г. Сортавала, ул. Карельская, 22» в 2016 году в количестве - 1 единица.

  - Пункт 3.2. раздела 3 «Целевые индикаторы программы» изложить в новой редакции: «3.2. Наличие проектно-сметной документации позволит: - получить финансирования в сумме 84 млн. руб. на реставрацию  здания в соответствии с «Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия».

Реконструкция здания позволит:

- сохранить объект культурного наследия;

- создать многофункциональное учреждение культуры нового типа;

- повысить эффективность использования площадей здания до 99 %;

- повысить уровень удовлетворенности посетителей учреждения качеством предоставления услуг в сфере культуры до 88 %;

- увеличить численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 6,6%».

  - Раздела 4 «Перечень мероприятий, сроки и этапы реализации, ответственные исполнители программы» изложить в новой редакции:

«4.1. Мероприятия по реализации программы:

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение закупочных процедур по привлечению проектной организации | август 2015 года | АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр» |
| 2. | Выполнение проектно-сметной документации | сентябрь 2015г. - ноябрь 2016г. | Проектная организация по итогам закупочных процедур |
| 3. | Получение проектно-сметной документации | декабрь 2016г. | АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр» |
| 4. | Проведение закупочных процедур по привлечению организации для проведения экспертизы проектно-сметной документации | декабрь 2016г. | АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр» |
| 5. | Выполнение экспертизы проектно-сметной документации | декабрь 2016г. | Организация по итогам закупочных процедур |
| 6. | Получение заключения экспертизы | декабрь 2016г. | АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр» |

4.2. Срок реализации программы – 2015-2016 год».

  - Раздел 6 «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования программы на 2015 - 2016 годы составляет 5500,00 тыс. руб., за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района в том числе:

- на 2015 год – 1650,00 тыс. руб.

- на 2016 год – 3850,00 тыс. руб.

  - Пункт 7.1. раздела 7 «Организационная схема управления

и контроля за реализацией программы» изложить в новой редакции:

«7.1.

| № п/п | Мероприятия | Целевой индикатор | Срок контроля | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключение договора на составление проектно-сметной документации | 01.09.2015г. | сентябрь 2015года | Начальник Отдела культуры и спорта |
| 2. | Получение проектно-сметной документации | 01.12.2016г. | декабрь 2016 года | Начальник Отдела культуры и спорта |
| 3. | Заключение договора на проведение экспертизы проектно-сметной документации | 10.12.2016г. | декабрь 2016 года | Начальник Отдела культуры и спорта |
| 4. | Получение заключения экспертизы проектно-сметной документации | 24.12.2016г. | декабрь 2016 года | Начальник Отдела культуры и спорта |

».

  - Пункт 8.1. Раздела 8 «Ожидаемые результаты и оценка эффективности программы» изложить в следующей редакции: «8.1. Наличие проектно-сметной документации позволит получить финансирование в сумме 84  млн. руб. на реконструкцию здания в соответствии с «Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия».

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение целевых индикаторов утвержденных Программой к объему финансирования мероприятий программы. Коэффициент эффективности реализации мероприятий программы (E) оценивается по следующей формуле:

E =  ЦИ план/ОФпрог,

где ЦИ план – целевые индикаторы, утвержденные Программой;

ОФпрог – Объемы финансирования по программе (тыс. руб.);

Согласно расчету, Программа считается  эффективной, если расчетный показатель эффективности равен или больше расчетному коэффициенту эффективности. Программа считаться может не эффективной, только если фактически сложившийся коэффициент меньше коэффициента эффективности утвержденного в программе.

| Показатели на 2016год | Объект программных мероприятий |
| --- | --- |
| 0,018=1/5,5 | Выполненная проектно-сметная документация по объекту «Реставрация объекта культурного наследия «Здание клуба и гостиницы (кирпичное)» (1908 года постройки), г. Сортавала, ул. Карельская, 22 |

».

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Отдела культуры и спорта (Неволина И.Н.).

Глава администрации                                                                       Л.П. Гулевич