

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



         «____» __________ 2016 г.         	                                 № _________



Об утверждении ведомственной целевой программы
«Проведение капитального ремонта жилого помещения, расположенного по адресу: г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Гагарина д. 10 кв. 2 в целях исполнения определения Сортавальского городского суда РК от 02.02.2016 года по делу № 2-7/2016»


На основании Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Федерального Закона от 27 мая 2014 года № 136 –ФЗ «О Внесении изменений в статью 26.3. Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного Постановлением Администрации Сортавальского муниципального района № 67 от 27.05.2010 г., администрация Сортавальского муниципального района постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Проведение капитального ремонта жилого помещения, расположенного по адресу: г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Гагарина д. 10 кв. 2 в целях исполнения определения Сортавальского городского суда РК от 02.02.2016 года по делу № 2-7/2016» 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации (А.Е. Клочков)





   Глава администрации                                                                        Л.П. Гулевич




































	
Утверждена
Постановлением
администрации Сортавальского 
муниципального района
№ _____ от «____» _____________ 2016 г.








[bookmark: _GoBack]Ведомственная целевая программа «Проведение капитального ремонта жилого помещения, расположенного по адресу: г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Гагарина д. 10 кв. 2 в целях исполнения определения Сортавальского городского суда РК от 02.02.2016 года по делу № 2-7/2016»
Паспорт Программы
	Наименование Программы
	 Проведение капитального ремонта жилого помещения, расположенного по адресу: г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Гагарина д. 10 кв. 2 в целях исполнения определения Сортавальского городского суда РК от 02.02.2016 года по делу № 2-7/2016 (далее – Программа);

	Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения
	01.10.2016 года.

	Наименование документов, регламентирующих разработку Программы:
	Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 27 мая 2014 года № 136–ФЗ «О Внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный Постановлением Администрации Сортавальского муниципального района № 67 от 27.05.2010 г.

	Заказчик Программы
	Администрация Сортавальского муниципального района (далее – АСМР);

	Цели и задачи Программы
	Цель: Реализация в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 65 Жилищного Кодекса Российской Федерации прав нанимателей жилых помещений на осуществление капитального ремонта жилых помещений
Задачи: проведение капитального ремонта жилого помещения, расположенного по адресу: г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Гагарина д. 10 кв. 2.

	Целевые индикаторы Программы и их значения
	Количество квадратных метров муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт – 37,8 кв.м.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации Программы с 15 ноября 2016 года по 1 марта  2017 года. 
1.	Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: ответственный – администрация Сортавальского муниципального района.
 До 31 декабря 2016 года.
2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-Инвест»
До 01 февраля 2017 года.
3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 01 марта 2017 года

	Перечень основных мероприятий
	1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: ответственный – администрация Сортавальского муниципального района.
 До 31 декабря 2016 года.
2.  Заключение муниципального контракта с организацией -подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-Инвест»
До 01 февраля 2017 года.
3. Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 01 марта 2017 года.

	Исполнители основных мероприятий
	Муниципальное казенное учреждение «Н-Инвест»

	Объемы и источники финансирования
	Программа финансируется за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района. На реализацию Программы потребуется не более 389 873 рублей, из них на:
1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: ответственный – администрация Сортавальского муниципального района.
 До 31 декабря 2016 года.
2.  Заключение муниципального контракта с организацией -подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-Инвест»
До 1 февраля 2017 года.
3. Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию) не более 389 873 рублей.
 До 01 марта 2017 года

	Организационная схема управления контроля над реализацией Программы
	Муниципальный заказчик Программы осуществляет мониторинг и контроль за своевременной и полной реализацией программных мероприятий (Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации) в соответствии со схемой, изложенной в разделе 6 описательной части Программы

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Реализация программы позволит обеспечить реализацию гражданами, проживающими в муниципальных жилых помещениях, прав на проведение капитального ремонта жилья, занимаемого на условиях социального найма. 

	Показатели эффективности расходования бюджетных средств
	Показатель эффективности Программы, оценивается согласно значению коэффициента эффективности реализации мероприятий программы (Ei). Программа считается эффективной, если расчетное значение равно или более Ei. Программа считается неэффективной, если расчетное значение менее Ei.



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
     В собственности Сортавальского муниципального района имеются помещения муниципального жилищного фонда, предоставляемые гражданам по договорам социального найма. В результате пожара жилое помещение, расположенное по адресу: г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Гагарина д. 10 кв. 2 пришло в состояние, при котором дальнейшее проживание в нем не представляется возможным. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 65 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Наймодатель жилого помещения, предоставляемого по договорам социального найма несет обязательства по проведению капитального ремонта жилого помещения. Определением Сортавальского городского суда Республики Карелия от 02 февраля 2016 года по делу № 2-7/2016 утверждено мировое соглашение в соответствии с которым, администрация Сортавальского муниципального района, как собственник жилого помещения, принимает на себя обязательства по проведению ремонтных работ капитального характера в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Гагарина, д. 10 кв. 2.
     Реализация Программы позволит выполнить обязательства, принятые администрацией Сортавальского муниципального района по проведению ремонтных работ капитального характера. В жилом помещении, расположенном по указанному адресу.

2. Цели и задачи Программы
Цель: Реализация в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 65 Жилищного Кодекса Российской Федерации прав нанимателей жилых помещений на осуществление капитального ремонта жилых помещений
Задачи: проведение капитального ремонта жилого помещения, расположенного по адресу: г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Гагарина д. 10 кв. 2.

3. Сроки и этапы реализации Программы
Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации Программы с 20 ноября 2016 года по 01 марта 2017 года. 
Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: ответственный – администрация Сортавальского муниципального района.
До 31 декабря 2016 года
Заключение муниципального контракта с организацией -подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-Инвест»: 
До 01 февраля 2017 года.
Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию): 
До 01 марта 2017 года
4.  Перечень программных мероприятий
 Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера на площади 37,8 кв.м. в соответствии с локальной сметой № 1 «Капитальный ремонт квартиры № 2 по определению суда, расположенной по адресу: Сортавальский муниципальный район, п. Кааламо, ул. Гагарина, д. 10»: ответственное лицо – администрация Сортавальского муниципального района.
 До 31 декабря 2016 года.
Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственное лицо – МКУ «Н-Инвест»
До 01 февраля 2017 года.
Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственное лицо – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 01 марта 2017 года
5. Ресурсное обеспечение Программы
	 Программа финансируется за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района. На реализацию Программы потребуется – 389 873 рубля, из них на:
1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: финансирование не требуется;
2. Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: финансирование не требуется;
3. Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию): финансирование в размере не более 389 873 рубля.
6. Организационная схема управления контроля над реализацией Программы
   Реализация программных мероприятий производится исполнителем Программы путем заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда. Для этого:
1.	Главный распорядитель бюджетных средств:
-	доводит исполнителю программы лимиты бюджетных обязательств;
-	на основании заявки исполнителя доводит предельные объемы финансирования.
2.	Исполнитель:
-	заключает муниципальный контракт на выполнение программных мероприятий в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и производит расчеты с подрядчиками;
-	контролирует выполнение программных мероприятий путем проверки соответствия выполненных работ условиям муниципального контракта;
-	осуществляет ежегодное уточнение затрат по программным мероприятиям;
-	несет ответственность за своевременную и полную реализацию Программы;
-	отчитывается перед заказчиком Программы о полноте и своевременности реализации программных мероприятий.
3.	Заместитель Главы администрации Сортавальского муниципального района по экономике и финансам осуществляет общее руководство и координацию работы по исполнению Программы.  
7. Методика оценки эффективности Программы
     Эффективность реализации Программы оценивается как отношение целевых индикаторов, утвержденных Программой к фактически затраченным финансовым средствам на реализацию мероприятий Программы. Коэффициент эффективности реализации мероприятий программы (Ei) оценивается по следующей формуле:
Ei =  ЦИ план/ФС факт,
где i – номер мероприятия, согласно паспорту Программы;
ЦИ план – целевые индикаторы, утвержденные Программой;
ФС факт – фактически затраченные финансовые средства на реализацию мероприятий Программы; 
7.1. Расчет коэффициента эффективности  работ по проведению капитального ремонта  жилого помещения:
E1 = 37, 8 кв.м. / 389,873 = 0,1;
Согласно вышеуказанным расчетам, Программа считается эффективной, если расчетный показатель эффективности равен или выше коэффициента эффективности. Соответственно, если показатель эффективности меньше рассчитанного коэффициента, то Программа считается неэффективной.

8. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению
       В случае отсутствия достаточного финансирования программных мероприятий возникает угроза нарушения проживающих в муниципальном жилом фонде прав граждан, предусмотренных ст. 65 Жилищного Кодекса Российской Федерации.
Возможными рисками при реализации Программы также являются отсутствие потенциальных подрядчиков, низкое качество выполняемых работ. Также для реализации Программы проблемой может явиться деятельность недобросовестного подрядчика-исполнителя отдельных работ Программы.
Исполнитель Программы для минимизации рисков должен:
- своевременно подготовить конкурсную документацию для проведения закупок;
- регулярно осуществлять выездные проверки на место проведения работ с целью контроля качества выполняемых работ;
- вести претензионно-исковую работу в случае выявления нарушений;
- своевременно направлять главному распорядителю заявки на выделение предельных объемов финансирования для недопущения просрочки оплаты выполненных работ.
9. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
        Реализация программы позволит обеспечить реализацию гражданами, проживающими в муниципальных жилых помещениях, прав на проведение капитального ремонта жилья, занимаемого на условиях социального найма. 
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