РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» октября 2015 г.   		                                                  № 150

О внесении изменений в ведомственную целевую программу

«Разработка проектно-сметной документации для реконструкции канализационных очистных сооружений п. Заозёрный Сортавальского муниципального района на 2015 год», утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 30 апреля 2015 года № 74.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 года № 2161-р и в целях своевременного проведения работ по разработке проектно-сметной документации для реконструкции канализационных очистных сооружений п. Заозёрный Сортавальского муниципального района администрация постановляет:

- Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Разработка проектно-сметной документации для реконструкции канализационных очистных сооружений п. Заозёрный Сортавальского муниципального района на 2015 год», утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 30 апреля 2015 года № 74:

Строку «Сроки реализации программы» паспорта программы изложить в следующей редакции: До 01.06.2016 года.

Раздел 4 «Мероприятия, механизм и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

4.1. Выполнение Программы осуществляет Администрации Сортавальского муниципального района.

4.2. Координацию работы по выполнению программы осуществляет Администрация Сортавальского муниципального района.

4.3.   Срок реализации программы – до 01.06.2016 года.

4.4. Мероприятия по реализации программы «Разработка проектно-сметной документации для реконструкции канализационных очистных сооружений п. Заозёрный Сортавальского муниципального района на 2015 год»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Исполнитель | Расходы (тыс. руб.) | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1). Выполнение по необходимости инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические и т.д.) 2). Выполнение документации на перенос основной очистной площадки в не затапливаемое место. 3). Выполнение документации на строительство канализационной насосной станции мощностью 10,0 куб. м./час для подачи стоков на очистные сооружения. 4). Выполнение документации на перекладку самотечного участка трубопровода для выпуска сточных вод с сохранением места выпуска | Администрация Сортавальского муниципального района | 2 700,04659 | 2015 г. |

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы администрации по экономике и финансам В.А. Сироткину.

И.о. Главы администрации                                                     В.А. Сироткина