РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «25» марта  2015г.                                                                              № 56

Об утверждении ведомственной целевой программы Сортавальского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Хаапалампинского и Кааламского сельских поселений на 2015-2017 годы»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), на основании Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования Сортавальский муниципальный район, администрация постановляет:

- Утвердить ведомственную целевую программу Сортавальского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Хаапалампинского и Кааламского сельских поселений на 2015-2017 годы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Сортавальского муниципального района.

Глава администрации 								    Л.П.Гулевич

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сортавальского муниципального района От 25 марта 2015 года № 56 |  |

Ведомственная целевая программа Сортавальского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Хаапалампинского и Кааламского  сельских поселений

на 2015 – 2017 года»

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы Сортавальского муниципального района

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Хаапалампинского и Кааламского сельских поселений на 2015-2017 год»

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа Сортавальского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Хаапалампинского и Кааламского сельских поселений на 2015 - 2017 год» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" - Постановление Правительства Республики Карелия от 23.04.2014 года № 129-П «О Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2014-2017 годы» - Указ Президента РФ от 27.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно – коммунальных услуг» |
| Заказчик Программы | Администрация Сортавальского муниципального района |
| Разработчик проекта Программы | Администрация Сортавальского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: Развитие системы жизнеобеспечения в рамках улучшения жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными с последующей ликвидацией аварийного жилищного фонда на территории Хаапалампинского и Кааламского сельских поселений Основные задачи Программы: Участие в программах переселения граждан из аварийного жилищного фонда; переселение граждан из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов малоэтажной застройки; формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) |
| Исполнители Программы | Администрация Сортавальского муниципального района |
| Важнейшие целевые показатели Программы | 2015 год - Расселение аварийного 8-ми-квартирного жилого дома, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения, общей площадью 323,2 кв.м.; количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 22 человека; 2016 год – Расселение аварийного 8-ми-квартирного жилого дома, расположенного на территории п. Рускеала, общей площадью 301,8 кв.м.; количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 28 человека; 2017 год - Расселение аварийного 8-ми-квартирного жилого дома, расположенного на территории п. Рускеала, общей площадью 324,6 кв.м.; количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 19 человека; |
| Срок реализации Программы | 2015 – 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Ведомственная целевая программа финансируется за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования, установленного Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Постановлением Правительства Республики Карелия от 23.04.2014 года № 129-П «О Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2014-2017 годы» Объем финансирования Программы составит 900 078 рубль 81 копеек, из них: В 2015 году – 294 071 рубль 97 копеек, В 2016 году – 277 563 рубля 07 копеек, В 2017 году – 328 443 рубля 77 копеек. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение органами местного самоуправления безопасных и комфортных условий проживания граждан; переселение 69 человек, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 года аварийными в результате физического износа в процессе его эксплуатации и подлежащим сносу или реконструкции, расселяемая площадь жилых помещений в которых составляет 949,6 кв. метра: 2015 год - Расселение аварийного жилого дома, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения, общей площадью 323,2 кв.м.; количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 22 человека; 2016 год – Расселение аварийного жилого дома, расположенного на территории п. Рускеала, общей площадью 301,8 кв.м.; количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 28 человека; 2017 год - Расселение аварийного жилого дома, расположенного на территории п. Рускеала, общей площадью 324,6 кв.м.; количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 19 человека; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Управление реализацией мероприятий Программы осуществляет органами местного самоуправления - участниками Программы путем сбора и анализа установленной отчетности и контролем за ходом строительства (приобретения) жилых помещений и целевым расходованием средств |