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РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 27 » сентября 2011 г.                                                         № 144
Об утверждении инвестиционной целевой программы Сортавальского муниципального района «Модернизация стадиона г. Сортавала»  (футбольное поле на 2010 – 2012 г.г.) в новой редакции
В связи с уточнением стоимости работ по рабочей документации на капитальный  ремонт футбольного поля городского стадиона в г. Сортавала и на основании  соглашения «О предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение искусственных футбольных покрытий с комплектующими материалами для оснащения футбольных полей профильных спортивных школ» № 152 от 01.07.2010г., администрация постановляет: 
1. Утвердить инвестиционную целевую программу Сортавальского муниципального района «Модернизация стадиона г. Сортавала»  (футбольное поле на 2010 – 2012 г.г.) в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление администрации «Об утверждении инвестиционной целевой программы Сортавальского муниципального района «Модернизация стадиона в городе Сортавала на 2010 – 2012 г.г.» (футбольное поле)» № 56 «а» от 21.04.2010г.  считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике Ткачеву Е.В.

Глава администрации 
Сортавальского муниципального района                                                  Л.П. Гулевич
Приложение к 
Постановлению  администрации

      Сортавальского муниципального района

№ 144 от  27.09.2011г.

Инвестиционная  целевая программа 

Сортавальского муниципального района

«Модернизация стадиона г. Сортавала»

(футбольное поле на 2010-2012 г.г.)

Паспорт инвестиционной целевой Программы

«Модернизация стадиона г. Сортавала»

	Наименование Программы:
	Инвестиционная  целевая программа Сортавальского муниципального района «Модернизация стадиона г. Сортавала» 

(футбольное поле на 2010-2012 г.г.)

            (далее - Программа)

	Заказчик Программы:
	Сортавальский муниципальный район



	Разработчики Программы:
	Администрация Сортавальского муниципального района.



	Исполнители Программы:
	Муниципальное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ», Отдел культуры и спорта, Автономное учреждение Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр».



	Цели и задачи программы:

	Основной целью Программы является создание оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города, создание тренировочной базы для футбольных команд района, популяризация здорового образа жизни.
В ходе     реализации     Программы предполагается     решить    следующие задачи:                               
- создание   тренировочной   базы  для населения занимающегося различными видами спорта;

- расширение  сети спортивных объектов для занятий различными видами спорта;
- обеспечение досуга детей и молодежи, профилактика асоциальных явлений;     
- создание   условий    для   развития наиболее массовых  видов  спорта,   не имеющих  в настоящее время необходимой спортивной    базы   (футбол,   легкая атлетика, пляжный волейбол, баскетбол и др.);    
 - создание     материально-технической базы            для         проведения спортивно-массовых         мероприятий районного, общегородского, республиканского и международного масштаба;  
- увеличение   поступлений    денежных средств  в  бюджет Сортавальского муниципального района   за счет платных  услуг,  оказываемых населению.

	Перечень основных мероприятий программы:
	- Разработка основных критериев модернизации стадиона г. Сортавала. 

- Обеспечение проведения конкурса по определению разработчика проектно – сметной документации. 

- Подготовка проектно – сметной документации в целях проведения модернизации стадиона на ул. Спортивной- 4-я Гористая г. Сортавала.

- Проведение  капитального ремонта футбольного поля стадиона с укладкой искусственного футбольного покрытия.

- Установка стационарных трибун, беговых дорожек, легкоатлетических площадок, секторов, ограждения и освещения стадиона и др. мероприятий в соответствии с п. 4 Программы.         

	Сроки реализации

Программы:
	2010 -2012год.

	Объем и источники финансирования Программы:
	- Бюджет программы составляет 14 440,0 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета 8 440,0 тыс. рублей, средства бюджета Сортавальского муниципального района 6 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования программы:
2010 год – 8 650,0 тыс. руб., в т.ч. 8 440,0 тыс. рублей средства Федерального бюджета
2011год – 5 690,0 тыс. руб. (в том числе 5 180,0 тыс. рублей средства субсидий автономному учреждению Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр»

2012год - 100,00 тыс. руб.»



	Этапы реализации программы
	I этап:
1 квартал – 2 квартал 2010 г
- Инвентаризация объектов на базе действующего стадиона (г. Сортавала, ул. Спортивная).

- Определение необходимого объема новых спортивных объектов в границах действующего стадиона.

 Подготовка конкурсной документации.

3 квартал  – 4 квартал 2010 г.

- Проведение конкурса по определению исполнителя  услуг по подготовке проектно – сметной документации.

- Подготовка проектно – сметной документации силами исполнителя, определенного в результате конкурса.

II этап:

1 квартал 2011г. – 4 квартал 2011г.

- Проведение капитального ремонта футбольного поля стадиона с укладкой искусственного футбольного покрытия. 

III этап :
 - 2012  год – проведение работ по реконструкции стадиона г. Сортавала и эксплуатационные расходы по приему стадиона.



	Ожидаемые результаты реализации Программы.
	- Создание на   базе   стадиона спортивного      центра, отвечающего   современным     запросам населения,    создание   условий   для оздоровления   населения,  привлечения его    к    систематическим   занятиям физической культурой и спортом  и, как следствие,      увеличение      объема поступающих    в   городской    бюджет финансовых средств.                  - Создание  необходимой  тренировочной базы для населения занимающегося различными видами спорта.   

- Повышение эффективности управления инфраструктурой физкультуры и  спорта.

- Привлечение частных инвестиций для модернизации объекта.
- Обеспечение участия Сортавальского муниципального района в подпрограмме «Развитие футбола в РФ на 2008 –2015 г.г.» Федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2006 – 2015 г.г.».



	Организация управления и контроль за ходом  реализации Программы.
	- Контроль за ходом реализации  Программы осуществляет ее заказчик – администрация Сортавальского муниципального района.
- Ежеквартальный мониторинг отдела культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района.




1. Обоснование необходимости реализации Программы

           Разработка инвестиционной  целевой программы «Модернизация стадиона г. Сортавала» (футбольное поле на 2010-2012 г.г.) (далее - Программа) вызвана острой нехваткой спортивных сооружений  и необходимостью совершенствования инфраструктуры физкультуры и спорта в Сортавальском муниципальном районе. 

           Важной  частью социальной политики в Сортавальском муниципальном районе является развитие  физической культуры и спорта. На территории Сортавальского муниципального района имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих привлечения сторонних сил и которые в условиях современной экономики, район самостоятельно финансово решить не способен. 

         В районе имеется своя футбольная школа с положительной богатой историей. На базе детско-юношеской спортивной школы занимается футболом более 100 человек. В каждой из 11 школ района организованы свои футбольные команды с общим количеством занимающихся около 300 человек. Многие предприятия города также имеют свои футбольные команды. При этом на территории остро ощущается  нехватка футбольного поля с качественным покрытием. Наличие футбольного поля, отвечающего всем современным требованиям и нормам безопасности  позволит проводить не только внутри районные соревнования, но и выйти на международный и республиканский уровень проведения  футбольных матчей. Такая популяризация позволит дополнительно привлечь в ряды занимающихся футболом еще большее количество населения.
Подготовительная работа была начата в 2009 году, проведена работа  по установлению границ земельного участка, занимаемого объектами существующего стадиона г. Сортавала, и постановке участка на государственный кадастровый учет.

Реализация районной Инвестиционной Программы позволит Сортавальскому муниципальному району обеспечить участие в федеральной целевой  Программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2008-2015 г.г.» в подпрограмме «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 – 2016 г.г.».

В настоящее время стадион является функционирующим объектом. 

В итоге реализации Программы планируется  создать современный стадион с искусственным покрытием футбольного поля. 

2. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является создание оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города, создание тренировочной базы для футбольных команд района, популяризация здорового образа жизни.
В ходе реализации Программы предполагается решить следующие задачи:                               
- создание   тренировочной базы для населения занимающегося различными видами спорта;

- расширение  сети спортивных объектов для занятий различными видами спорта;
- обеспечение досуга детей и молодежи, профилактика асоциальных явлений;     
- создание   условий    для   развития наиболее массовых  видов  спорта,   не имеющих  в настоящее время необходимой спортивной    базы   (футбол,   легкая атлетика, пляжный волейбол и др.);    
 - создание материально-технической базы для проведения спортивно-массовых мероприятий районного, общегородского, республиканского и международного масштаба;  
- увеличение поступлений денежных средств в бюджет Сортавальского муниципального района за счет платных услуг, оказываемых населению;

- разработка основных критериев модернизации стадиона г. Сортавала; 

- обеспечение проведения конкурса по определению разработчика проектно – сметной документации; 

- подготовка проектно – сметной документации в целях проведения модернизации стадиона на ул. Спортивной- 4-я Гористая г. Сортавала;

- Проведение  капитального ремонта футбольного поля стадиона с укладкой искусственного футбольного покрытия;

- установка стационарных трибун, беговых дорожек, легкоатлетических площадок, секторов, ограждения и освещения стадиона.          
3. Сроки реализации Программы.
Сроки реализации программы: 2010 – 2012 г.г.

4. Система программных мероприятий.
 Реализация  Программы призвана обеспечить развитие спортивной базы стадиона и создание условий для развития комплекса платных услуг, оказываемых населению города.

Учитывая уже существующую базу на стадионе, в рамках Программы предполагается создать на базе данного стадиона спортивный объект, отвечающий всем требованиям для проведения соревнований районного, республиканского и международного масштаба. В результате выполнения Программы стадион станет центральным спортивным объектом Сортавальского муниципального района, а также, учитывая возрастающие требования к подготовке футбольных полей, станет основной спортивной базой для населения занимающегося различными видами спорта.

Перечень   мероприятий.  
- Разработка основных критериев модернизации стадиона г. Сортавала. 

- Обеспечение проведения конкурса по определению разработчика проектно – сметной документации. 

- Подготовка проектно – сметной документации в целях проведения модернизации стадиона на ул. Спортивной- 4-я Гористая г. Сортавала.

- Проведение  капитального ремонта футбольного поля стадиона с укладкой искусственного футбольного покрытия.

Проектом предусмотреть:

- Подготовка основания под искусственное покрытие в соответствии с СП 31-1152006.

- Устройство дренажной системы.

- Устройство ливнесточного канала.

- Укладка искусственного покрытия на футбольное поле (104м х 70м).

- Обустройство беговых дорожек по кругу.

- Обустройство легкоатлетических площадок.

- Трибуны для зрителей на 300 мест, стационарные.

- Ограждение стадиона.

- Освещение стадиона.

- Теннисный корт.

- Баскетбольная и волейбольная площадки (синтетическое рулонное покрытие из вулканизированной резины толщиной 8 мм).

- Гимнастический городок (разновысокие перекладины, гимнастическая стенка, брусья параллельные, рукоход, скамейки).

- Вспомогательные помещения: раздевалки, душевые, туалеты для спортсменов, туалеты для зрителей, судейская, комната для медицинского работника, комментаторская, помещения для хранения инвентаря и оборудования.

В соответствии с техническими условиями: водоснабжение, водоотведение (септик), электроснабжение для электрообогрева вспомогательных помещений и освещения.

Заказчик   Программы  в  процессе  ее  исполнения  имеет право вносить изменения и дополнения  в Программу.

5. Ресурсное обеспечение Программы.

- Программа финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Сортавальского муниципального района.
- Бюджет программы составляет 14 440,0 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета 8 440,0 тыс. рублей, средства бюджета Сортавальского муниципального района 6 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования программы:
2010 год – 8 650,0 тыс. руб., в т.ч. 8 440,0 тыс. рублей средства Федерального бюджета
2011год – 5 690,0 тыс. руб. (в том числе 5 180,0 тыс. рублей средства субсидий автономному учреждению Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр»

2012год - 100,00 тыс. руб.
6. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением.

Реализация Программы осуществляется Отделом культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района, муниципальным учреждением «Недвижимость - ИНВЕСТ», Автономным учреждением Сортавальского муниципального района «Социально-культурный, молодежный центр».

На первом этапе:
Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района:

- Инвентаризация объектов на базе действующего стадиона;

- определение необходимого объема новых спортивных объектов в границах действующего стадиона;

- осуществляет еженедельный мониторинг реализации мероприятий программы;

Муниципальное учреждение «Недвижимость - ИНВЕСТ»:

- инвентаризация объектов на базе действующего стадиона;

- определение необходимого объема новых спортивных объектов в границах действующего стадиона;

- проводит конкурс по определению разработчика проектно – сметной документации на проведение модернизации стадиона г. Сортавала на первом этапе реализации программы.

На втором этапе:
Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района:

- осуществляет перечисление целевых субсидий автономному учреждению Сортавальского муниципального района «Социально-культурный, молодежный центр» на проведение капитального ремонта футбольного поля стадиона с укладкой искусственного футбольного покрытия.

- осуществляет еженедельный мониторинг реализации мероприятий программы;

Автономное учреждение Сортавальского муниципального района «Социально-культурный, молодежный центр»:

- осуществляет капитальный ремонт футбольного поля стадиона с укладкой искусственного футбольного покрытия посредством заключения договоров (контрактов) с соответствующими подрядными организациями и принятия выполненных работ.  

На третьем этапе:
Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района:

- осуществляет организацию проведения работ по реконструкции стадиона г. Сортавала;

- осуществляет еженедельный мониторинг реализации мероприятий программы.

7. Организация управления и контроль за ходом  реализации Программы.

Контроль за ходом реализации  Программы осуществляет ее заказчик – администрация Сортавальского муниципального района.

Ежеквартальный мониторинг отдела культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района.
8. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Создание на   базе   стадиона спортивного      центра, отвечающего   современным     запросам населения,    создание   условий   для оздоровления   населения,  привлечения его    к    систематическим   занятиям физической культурой и спортом  и, как следствие,      увеличение      объема поступающих    в   городской    бюджет финансовых средств.        

Создание  необходимой  тренировочной базы для населения занимающего различными видами спорта.
Повышение эффективности управления инфраструктурой физкультуры и  спорта.

Привлечение частных инвестиций для модернизации объекта.
Обеспечение участия Сортавальского муниципального района в подпрограмме «Развитие футбола в РФ на 2008 –2015 г.г.» Федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2006 – 2015 г.г.».
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