                                                                                                        
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                                                                                           

[bookmark: _GoBack]от «05» июня  2017 г.                                                         		          № 56

О внесении изменений в Ведомственную целевую программу
 администрации Сортавальского муниципального района
 «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных организациях Сортавальского муниципального района» на 2017 год, утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 13.04.2017 года № 41

В соответствии с п.18 постановления администрации Сортавальского муниципального района «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением администрации Сортавальского муниципального района                   от 27 мая 2010 года № 67» от 21.10.2016 года №119, в связи с необходимостью срочного проведения ремонтных работ в части образовательных организаций Сортавальского муниципального района, а также учитывая предписания контрольно-надзорных органов, администрация Сортавальского муниципального района постановляет:
1. Внести в ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных организациях Сортавальского муниципального района на 2017 год», утвержденную постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 13.04.2017 года №41 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы абзац 4 «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
Цель: укрепление материально-технической базы образовательных организаций Сортавальского муниципального района, приведение в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса;

Задачи:
1. Ремонт кровли над помещением МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 28;
2. Ремонт кровли над помещением МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ;
3. Установка окон в МБОУ ДО Сортавальского МР РК ЦРТДЮ, в том числе оплата работ по установке окон по договору гражданско-правового характера.
1.2.  В Паспорте программы абзац 5 «Целевые индикаторы программы и их значения» изложить в следующей редакции:
Количество образовательных организаций Сортавальского муниципального района (далее – ОО) с выполненными ремонтными работами, которые смогут функционировать в дальнейшем без приостановления деятельности – 3 ОО (11% от общего количества ОО (28шт)).
Расходы для расчета коэффициента эффективности реализации мероприятий Программы (фактически затраченные финансовые средства) указаны                          в приложении №1 к Паспорту программы: «Выполнение ремонтных работ               в ОО».
1.3.  В Паспорте программы абзац 7 «Перечень основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
1.3.1 Осуществить ремонт кровли над помещением МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 28;
1.3.2 Осуществить ремонт кровли над помещением МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ;
1.3.3 Осуществить установку окон в МБОУ ДО Сортавальского МР ЦРТДЮ, в том числе включить в расходы оплату работ по установке окон по договору гражданско-правового характера.
1.4 В Паспорте программы абзац 9 «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
На реализацию Программы в 2017 году потребуется 261,222 тыс. рублей из средств бюджета Сортавальского муниципального района;
1.5  В Паспорте программы абзац 11 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Срочные ремонты кровель МКДОУ Сортавальского МР РК Детского сада № 28  и МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинской ООШ, установка окон в МБОУ ДО Сортавальского МР ЦРТДЮ позволит укрепить материально-техническую базу указанных ОО, привести в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам здания и инженерные коммуникации указанных ОО, создать условия  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.
1.6  В Паспорте программы абзац 12 «Показатели эффективности расходования бюджетных средств» изложить в следующей редакции:
Показатель эффективности Программы, оценивается согласно значению коэффициента эффективности реализации мероприятий программы (Е). 
Коэффициент эффективности количества ОО с выполненными ремонтными работами в 2017 году:
E = 0,015;
Программа считается эффективной, если расчетный показатель эффективности равен или выше коэффициента, рассчитанного для Программы (Е). Соответственно, если показатель эффективности меньше рассчитанного коэффициента, то Программа считается неэффективной.
1.7 Описательную часть Программы Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» изложить             в следующей редакции:
В настоящее время в ведении Районного комитета образования Сортавальского муниципального района находятся 11 школ, 14 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования, которые расположены в 32 зданиях. 
Состояние зданий и инженерных коммуникаций образовательных организаций Сортавальского муниципального района в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных коммуникаций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования. Проведение реконструкции и капитального ремонта связано            с большими финансовыми затратами и необходимостью закрытия образовательной организации. Своевременное проведение текущих ремонтов поможет сохранить здания и инженерные коммуникации в исправном состоянии без закрытия образовательных организаций. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние зданий и инженерных коммуникаций имеет важное социальное значение.
На основании Распоряжения администрации Сортавальского муниципального района «О подготовке образовательных учреждений Сортавальского муниципального района к отопительному сезону и новому 2016-2017 учебному году» № 365 от 28.04.2016 года была создана комиссия по обследованию образовательных организаций на степень укрепления                          и соответствия строительным и санитарным нормам и правилам состояния зданий и инженерных коммуникаций образовательных организаций. По результатам обследования были составлены акты. На основании выявленных фактов несоответствия строительным нормам и правилам состояния части зданий образовательных организаций, комиссией было принято решение                о разработке Ведомственной целевой программы и включении в Программу мероприятий по укреплению материально-технической базы, приведению                    в соответствие строительным и санитарным нормам, обеспечению безопасности и комфортности образовательного процесса. 
Установка окон в МБОУ ДО Сортавальского МР РК ЦРТДЮ, в том числе расходы по оплате работ по установке окон по договору гражданско-правового характера обоснована вышеуказанными нормативно-правовыми актами. 
На основании ходатайств руководителей Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 28 «Родничок» (далее МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 28) и Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сортавальского муниципального района Республики Карелия Туокслахтинская основная общеобразовательная школа (далее МКОУ Cортавальского MP РК Туокслахтинская ООШ), в целях обеспечения безопасности образовательного процесса изданы приказы о комиссионном обследовании. По МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 28 Приказ от 08.08.2016 года № 98, по МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ Приказ от 20.06.2016 года № 65. По результатам обследования составлены акты, в которых изложены факты несоответствия нормам СанПиН, пожарной и электробезопасности частей зданий указанных образовательных организаций, требующих срочных ремонтных работ в сжатые сроки, вследствие чего указанные срочные ремонтные работы внесены               в Программу.
1.8 Описательную часть Программы Раздел 2 «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
Цель: укрепление материально-технической базы образовательных организаций Сортавальского муниципального района, приведение в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса;
Задачи:
1. Ремонт кровли над помещением МКДОУ Сортавальского МР РК Детский   сад № 28
2. Ремонт кровли над помещением МКОУ Сортавальского МР РК   Туокслахтинская ООШ;
3. Установка окон в МБОУ ДО Сортавальского МР РК ЦРТДЮ, в том числе расходы по оплате работ по установке окон по договору гражданско-правового характера.
1.9 Описательную часть Программы Раздел 4 «Перечень Программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
1.9.1  Осуществить ремонт кровли над помещением МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 28
1.9.2  Осуществить ремонт кровли над помещением МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ;
1.9.3 Осуществить установку окон в МБОУ ДО Сортавальского МР ЦРТДЮ, в том числе включить в расходы оплату работ по установке окон по договору гражданско-правового характера.
Перечень основных мероприятий с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации мероприятий Программы указан в Приложении № 1 к Паспорту программы: «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением».
1.10  Описательную часть Программы Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
На реализацию Программы в 2017 году потребуется 261,222 тыс. рублей из средств бюджета Сортавальского муниципального района, из них:
· Ремонт кровли над помещением МКДОУ Сортавальского МР РК Детский   сад № 28 - 139,542 тыс. рублей;
· Ремонт кровли над помещением МКОУ Сортавальского МР РК   Туокслахтинская ООШ – 67,98 тыс. рублей;
· Установка окон в МБОУ ДО Сортавальского МР РК ЦРТДЮ, в том числе расходы по оплате работ по установке окон по договору гражданско-правового характера – 53,7 тыс. рублей, в том числе:
· 35,0 тыс. рублей – стоимость окон;
· 18,7 тыс. рублей – расходы по оплате работ по установке окон.
	Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии           с Приложением №1 к Паспорту программы: «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением». 
1.11  Описательную часть Программы Раздел 9 «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Эффективность реализации Программы оценивается как отношение целевого индикатора, утвержденного Программой, к фактически затраченным финансовым средствам на реализацию мероприятий Программы. Коэффициент эффективности реализации мероприятий программы (E) оценивается по следующей формуле:
E = ЦИ план/ФС факт,
где ЦИ план – целевые индикаторы, утвержденные Программой;
ФСфакт – фактически затраченные финансовые средства на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей); 
	Расходы для расчета коэффициента эффективности реализации мероприятий Программы (фактически затраченные финансовые средства) указаны в приложении №1 к Паспорту программы:
· Выполнение ремонтных работ в ОО на сумму 261,222 тыс. рублей.
Расчет коэффициента эффективности количества ОО с выполненными ремонтными работами в 2017 году:

E = 3/261,222 = 0,015;

Согласно вышеуказанному расчету, Программа считается эффективной, если расчетный показатель эффективности равен или выше коэффициента, рассчитанного для Программы (Е). Соответственно, если показатель эффективности меньше рассчитанного коэффициента, то Программа считается неэффективной.
1.12  Описательную часть Программы Раздел 11 «Описание ожидаемых результатов реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Срочные ремонты кровель МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 28 и МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинской ООШ, установка окон                в МБОУ ДО Сортавальского МР ЦРТДЮ позволит укрепить материально-техническую базу указанных ОО, привести в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам здания и инженерные коммуникации указанных ОО, создать условия для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.
2 Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в сети Интернет.
3 Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя  Главы администрации по социальной политике.




Глава администрации			                                  		  Л. П. Гулевич





































                                                                                                                                                                              Приложение № 1 
к Паспорту ведомственной целевой программы 
«Организация и осуществление ремонтных работ 
в образовательных организациях Сортавальского 
муниципального района» на 2017 год

Перечень мероприятий Программы с финансовым обеспечением

	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Исполнитель
	Расходы на проведение ремонтных работ 
(тыс. рублей)
	Сроки исполнения

	2017 год

	Выполнение  ремонтных  работ в ОО

	1
	Ремонт кровли над помещением МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №28 «Родничок» (в локальной смете №02-01 от 22.09.2016 г. «Ремонт кровли над помещением Детского сада «Родничок» г. Сортавала»)
	МКДОУ СортавальскогоМР РК ДС № 28 
	139,542
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	2
	Ремонт кровли над помещением МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ (в локальной смете №63 «Капитальный ремонт водосточных воронок кровли школы, расположенной по адресу: г. Сортавала, п. Туокслахти»)
	МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ
	67,98
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	3
	Установка окон в МБОУ ДО Сортавальского МР РК «Центр развития творчества детей и юношества», в том числе оплата работ по установке окон по договору гражданско-правового характера
	МБОУ ДО Сортавальского МР РК ЦРТДЮ
	53,7
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	
	ИТОГО
	
	261,222
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