[image: image1.emf]
РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25» декабря 2014г.                                                                 № 160   
Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Осуществление технологического присоединения и увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств

АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сортавальского муниципального района,  Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением администрации Сортавальского муниципального района  № 67 от 27.05.2010 г.:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Осуществление технологического присоединения и увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»»

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике Ткачеву Е.В.

Глава администрации                                                                                  Л.П. Гулевич
Утверждена 

Постановлением администрации

Сортавальского муниципального  района 
№ 160 от  25 декабря 2014г.  
Паспорт ведомственной целевой программы 

«Осуществление технологического присоединения и увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств 

АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»
	Наименование программы
	«Осуществление технологического присоединения и увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»

	Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения
	2014 год

	Заказчик программы
	Администрация Сортавальского муниципального района, Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района



	Цели и задачи программы 
	Цель программы:

- сохранение культурного наследия и многонациональной культуры района.
Задачи программы:

- сохранение и развитие памятника истории и культуры 

путем проведения реконструкции здания, для чего необходимо осуществление технологического присоединения и увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»,  расположенного по адресу г.Сортавала, ул.Карельская, д.22



	Целевые индикаторы программы и их значения
	1) Заключение договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям  и получение технических условий - до 28.02.2015г.

2) Выполнение технологического присоединения - до 30.09.2015г.



	Сроки и этапы реализации программы                                    
	2015 год



	Перечень основных мероприятий:
	- проведение закупочных процедур по привлечению организации;

- выполнение технологического присоединения.



	Исполнители основных мероприятий                                   
	Отдел культуры  и спорта администрации Сортавальского муниципального района

Автономное учреждение Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр»



	Объемы и источники финансирования


	749,20 тыс. руб. из бюджета Сортавальского муниципального района

	Организационная схема  управления контроля  за реализацией программы


	Согласно разделу 7 приложения 1

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Осуществление технологического присоединения позволит увеличить величину максимальной мощности энергопринимающих устройств до 400 кВт для дальнейшего проведения реконструкции здания автономного учреждения Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр», расположенного по адресу г.Сортавала, ул.Карельская, д.22 не позднее 30.11.2015г.



	Показатели эффективности расходования бюджетных средств                                
	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств с увеличением мощности  позволит создать условия для проведения реконструкции здания и получить финансирование в сумме 77,24 млн.руб. в соответствии с «Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия».




Приложение 1

Ведомственная целевая программа 

«Осуществление технологического присоединения и увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств 

АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»
1. Обоснование необходимости разработки Программы

Автономное учреждение СМР «Социально-культурный молодежный центр» создано в 2010 году для осуществления полномочий органов местного самоуправления Сортавальского муниципального района по созданию условий обеспечения поселений, входящих в состав СМР, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью. Основным направлением работы в области культуры является сохранение культурного наследия, развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей района, развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, поддержка многообразия культурной жизни, культурных инноваций,  как основы целостности, устойчивого и динамичного развития Сортавальского  муниципального района.

Для осуществления деятельности учреждению передано на праве оперативного управления здание, расположенное по адресу г.Сортавала, ул.Карельская, д.22. Здание построено в 1938 году и является объектом культурного наследия.  Площадь здания составляет 4857,9 кв.м. В здании имеются киноконцертный зал  на 400 посадочных мест, вестибюль (110,3 кв.м), паркетный зал (356,8 кв.м), малый зал (80,5 кв.м). Здание находится в неудовлетворительном состоянии и помещения не могут использоваться в полном объеме для оказания услуг по организации досуга.

В течение 2011-2013 года учреждением за счет собственных средств проводился ремонт помещений здания. Несмотря на это для оказания услуг может использоваться только 50% площадей здания. Помещения здания, стены, кровля, фасад, инженерные коммуникации требуют проведения капитального ремонта, реконструкции, требуется увеличение предельной мощности энергопринимающих устройств.

В рамках «Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2013г. № 2161-р, предусмотрено финансирование реконструкции здания АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр», г.Сортавала, ул.Карельская, д.22 в сумме 77,24 млн. руб. в 2017-2018гг.
 Реконструкция здания позволит сохранить объект культурного наследия,  повысить качество и эффективность оказываемых услуг после проведения работ по реконструкции здания.

Проведение реконструкции здания, а также дальнейшее его эффективное использование будет возможным при увеличении предельной величины мощности энергопринимающих устройств. Величина максимальной мощности в настоящее время составляет 70кВт, технологическое присоединение позволит увеличить максимальную мощность до 400 кВт.

2. Цель и задачи  программы

1.1 Цель программы:

-сохранение культурного наследия и многонациональной культуры района;

1.2. Задачи программы:

- сохранение и развитие памятника истории и культуры путем проведения реконструкции здания, для чего необходимо осуществление технологического присоединения и увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»,  расположенного по адресу г.Сортавала, ул.Карельская, д.22 расположенного по адресу г.Сортавала, ул.Карельская, д.22 Это позволит сохранить здание, являющееся объектом культурного наследия; использовать ресурсы культуры в целях воспитания детей и молодежи; создать условия для развития творческого потенциала сферы культуры; обеспечить развитие культурно-досуговой деятельности и формирование условий для организации культурного отдыха населения.

3. Целевые индикаторы программы


3.1.Выполнение программы характеризуется следующими целевыми индикаторами:

1) Заключение договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям  и получение технических условий - до 28.02.2015г.

2) Выполнение технологического присоединения - до 30.09.2015г.

3.2. Технологическое присоединение позволит:

- получить максимальную мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 400 кВт (в настоящее время 70 кВт), 

- создать условия для получения финансирования в сумме 77,24 млн. руб. на реконструкцию здания в соответствии с «Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия»,

-сохранить объект культурного наследия,  

-создать многофункциональное учреждение культуры нового типа, 

-повысить эффективность использования площадей здания до 99%, 

-повысить уровень удовлетворенности посетителей учреждения качеством предоставления услуг в сфере культуры до 88%,

-увеличить численность участников платных и бесплатных культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 6,6%.

4. Перечень мероприятий, сроки и этапы реализации, 

ответственные исполнители программы


4.1. Мероприятия по реализации программы:

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

	1.
	Проведение закупочных процедур по привлечению организации для заключения договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям  и получение технических условий
	февраль 

2015 года
	АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»

	2.
	Выполнение технологического присоединения к электрическим сетям  и получение технических условий
	март-сентябрь 2015 года
	Организация по итогам закупочных процедур


4.2. Срок реализации программы - 2015 год.

5. Оценка рисков реализации Программы

и мероприятия по их снижению


Основные риски:

          - Отсутствие финансирования.

6. Финансовое обеспечение программы

Общий объем финансирования программы на 2015 год составит 749,2  тыс. руб. из бюджета Сортавальского муниципального района.

7. Организационная схема управления 

и контроля за реализацией программы


7.1.

	№ п/п
	Мероприятия
	Целевой индикатор
	Срок контроля
	Исполнитель 

	1.
	Заключение договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям  и получение технических условий
	28.02.2015г.
	март 2015г.
	Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района

	2.
	Технологическое присоединение к электрическим сетям  и получение технических условий
	30.09.2014г.
	октябрь 2015г.
	



7.2. Организация и контроль за ходом реализации мероприятий программы возлагается на Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района.


7.3. Автономное учреждение Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр» предоставляет в течение 10 дней после исполнения мероприятия письменный отчет в Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района.

8. Ожидаемые результаты и оценка эффективности программы 

8.1. Осуществление технологического присоединения позволит увеличить величину максимальной мощности энергопринимающих устройств до 400 кВт и создать необходимые условия для получения финансирования в сумме 77,24 млн.руб. на реконструкцию здания в соответствии с «Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия».

8.2. Реконструкция здания позволит сохранить объект культурного наследия,  создать многофункциональное учреждение культуры нового типа, повысить эффективность использования площадей здания для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей района, развития и укрепления инфраструктуры отрасли, поддержки многообразия культурной жизни, культурных инноваций,  повысить качество и эффективность оказываемых услуг. 

9. Обоснование затрат на исполнение программы


Необходимые затраты на исполнение программы составят 749,2 тыс. руб. согласно проекту договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
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