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     РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ                      
АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 10 » апреля  2013 г.                                                                             №  50
Об утверждении в новой редакции инвестиционной  целевой программы  Сортавальского муниципального района «Модернизация стадиона г.Сортавала» (футбольное поле на 2010-2013 г.г.)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сортавальского муниципального района,  Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением администрации Сортавальского муниципального района  № 67 от 27.05.2010 г., заключением Комиссии по предоставлению бюджетных средств и реализации программ Сортавальского муниципального района, администрация постановляет:

1. Утвердить в новой редакции инвестиционную целевую программу  Сортавальского муниципального района «Модернизация стадиона г.Сортавала» (футбольное поле на 2010-2013 г.г.) (далее программа), согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации № 144 от 27 сентября 2011г. «Об утверждении инвестиционной целевой программы Сортавальского муниципального района «Модернизация стадиона г.  Сортавала» (футбольное поле  на 2010-2012 г.г.) в новой редакции» признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике Е.В.Ткачеву.

И. о. главы администрации                                                       А. Н. Дубровский

Приложение                    

Утверждено Постановлением  администрации

      Сортавальского муниципального района

№ 50  от « 10 » апреля 2013г.
Инвестиционная  целевая программа 

Сортавальского муниципального района

«Модернизация стадиона г. Сортавала»

(футбольное поле на 2010-2013 г.г.)

Паспорт инвестиционной целевой Программы

«Модернизация стадиона г. Сортавала»

	Наименование Программы:
	Инвестиционная  целевая программа Сортавальского муниципального района «Модернизация стадиона г. Сортавала» 

(футбольное поле на 2010-2013 г.г.)

            (далее - Программа)



	Заказчик Программы:
	Администрация Сортавальского муниципального района.


	Разработчики Программы:
	Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района.


	Исполнители Программы:
	Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ», Отдел культуры и спорта, Автономное учреждение Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр», Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детско-юношеская   спортивная школа № 3.



	Цели и задачи программы:

	Основной целью Программы является создание оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города, создание тренировочной базы для футбольных команд района, популяризация здорового образа жизни.
В ходе     реализации     Программы предполагается     решить    следующие задачи:                               

- создание   тренировочной   базы  для населения занимающегося различными видами спорта;
- расширение  сети спортивных объектов для занятий различными видами спорта;
- обеспечение досуга детей и молодежи, профилактика асоциальных явлений;     

- создание   условий    для   развития наиболее массовых  видов  спорта,   не имеющих  в настоящее время необходимой спортивной    базы   (футбол,   легкая атлетика, пляжный волейбол, баскетбол и др.);    

 - создание     материально-технической базы            для         проведения спортивно-массовых         мероприятий районного, общегородского, республиканского уровня;  

- увеличение   поступлений    денежных средств  в  бюджет Сортавальского муниципального района   за счет платных  услуг,  оказываемых населению.


	Перечень основных мероприятий программы:
	- Разработка основных критериев модернизации стадиона г. Сортавала. 

- Обеспечение проведения конкурса по определению разработчика проектно – сметной документации. 

- Подготовка проектно – сметной документации в целях проведения модернизации стадиона на ул. Спортивной- 4-я Гористая г. Сортавала.

- Проведение  капитального ремонта футбольного поля стадиона с укладкой искусственного футбольного покрытия.

- Установка стационарных трибун, беговых дорожек, легкоатлетических площадок, секторов, ограждения и освещения стадиона и др. мероприятий в соответствии с п. 4 Программы.         

	Сроки реализации

Программы:
	2010 -2013год.

	Объем и источники финансирования Программы:
	- Объем финансирования программы составляет 15746,71 тыс. рублей - средства бюджета Сортавальского муниципального района.
2010 год – 210,00 тыс. руб.
2011год – 1 693,29 тыс. руб., в т.ч. 1 622,54 тыс.руб. – средства субсидий автономному учреждению Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр», 70,75 тыс. руб. – МКУ «Недвижимость-Инвест».
2012 год – 5 493,42 тыс. руб. - средства субсидий автономному учреждению Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр», в том числе – 144,1 тыс.руб. на приобретение и установку  футбольных ворот.
2013 год – 8 350,00 тыс. руб.


	Этапы реализации программы
	I этап:

1 квартал – 2 квартал 2010 г

- Инвентаризация объектов на базе действующего стадиона (г. Сортавала, ул. Спортивная).

- Определение необходимого объема новых спортивных объектов в границах действующего стадиона.

 Подготовка конкурсной документации.

3 квартал  – 4 квартал 2010 г.

- Проведение конкурса по определению исполнителя  услуг по подготовке проектно – сметной документации.
- Подготовка проектно – сметной документации силами исполнителя, определенного в результате конкурса.

II этап:

1 квартал 2011г. – 4 квартал 2011г.

- Проведение капитального ремонта футбольного поля стадиона с укладкой искусственного футбольного покрытия. 
III этап :

 - 2012 - 2013 годы – проведение работ по реконструкции стадиона г. Сортавала и эксплуатационные расходы по приему стадиона.


	Ожидаемые результаты реализации Программы.
	- Создание на   базе   стадиона спортивного     центра, отвечающего   современным     запросам населения,    создание   условий   для оздоровления   населения,  привлечение    к    систематическим   занятиям физической культурой и спортом  и, как следствие,      увеличение      объема поступающих    в   бюджет финансовых средств.                 
 - Создание  необходимой  тренировочной базы для населения занимающегося различными видами спорта.   

- Повышение эффективности управления инфраструктурой физкультуры и  спорта.

- Привлечение частных инвестиций для модернизации объекта.
- Обеспечение участия Сортавальского муниципального района в подпрограмме «Развитие футбола в РФ на 2008 –2015 г.г.» Федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2006 – 2015 г.г.».



	Организация управления и контроль за ходом  реализации Программы.
	- Контроль за ходом реализации  Программы осуществляет ее заказчик – администрация Сортавальского муниципального района.
- Ежеквартальный мониторинг - отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района.



1. Обоснование необходимости реализации Программы

           Разработка инвестиционной  целевой программы «Модернизация стадиона г. Сортавала» (футбольное поле на 2010-2013 г.г.) (далее - Программа) вызвана острой нехваткой спортивных сооружений  и необходимостью совершенствования инфраструктуры физкультуры и спорта в Сортавальском муниципальном районе. 

           Важной  частью социальной политики в Сортавальском муниципальном районе является развитие  физической культуры и спорта. На территории Сортавальского муниципального района имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих привлечения сторонних сил и которые в условиях современной экономики, район самостоятельно финансово решить не способен. 

         На базе детско-юношеской спортивной школы №3 занимается футболом более 100 человек. В каждой из 11 школ района организованы свои футбольные команды с общим количеством занимающихся около 300 человек. Многие предприятия города также имеют свои футбольные команды. При этом на территории остро ощущается  нехватка футбольного поля с качественным покрытием. Наличие футбольного поля, отвечающего всем современным требованиям и нормам безопасности,  позволит проводить не только внутри районные соревнования, но и выйти на республиканский уровень проведения  футбольных матчей. Такая популяризация позволит дополнительно привлечь в ряды занимающихся футболом еще большее количество населения.
Подготовительная работа была начата в 2009 году, проведена работа  по установлению границ земельного участка, занимаемого объектами существующего стадиона г. Сортавала, и постановке участка на государственный кадастровый учет.

Реализация районной Инвестиционной Программы позволит Сортавальскому муниципальному району обеспечить участие в федеральной целевой  Программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2008-2015 г.г.» в подпрограмме «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 – 2016 г.г.».

В настоящее время стадион является функционирующим объектом. 
В итоге реализации Программы планируется  создать современный стадион с искусственным покрытием футбольного поля. 

2. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является создание оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города, создание тренировочной базы для футбольных команд района, популяризация здорового образа жизни.

В ходе     реализации     Программы предполагается     решить    следующие задачи:                               

- создание   тренировочной   базы  для населения занимающегося различными видами спорта;

- расширение  сети спортивных объектов для занятий различными видами спорта;

- обеспечение досуга детей и молодежи, профилактика асоциальных явлений;     

- создание   условий    для   развития наиболее массовых  видов  спорта,   не имеющих  в настоящее время необходимой спортивной    базы   (футбол,   легкая атлетика, пляжный волейбол, баскетбол и др.);    

 - создание     материально-технической базы            для         проведения спортивно-массовых         мероприятий районного, общегородского, республиканского уровня;  

- увеличение   поступлений    денежных средств  в  бюджет Сортавальского муниципального района   за счет платных  услуг,  оказываемых населению.

3. Сроки реализации Программы.
Сроки реализации программы: 2010 – 2013г.г.

4. Система программных мероприятий.

 Реализация  Программы призвана обеспечить развитие спортивной базы стадиона и создание условий для развития комплекса платных услуг, оказываемых населению города.

Учитывая уже существующую базу на стадионе, в рамках Программы предполагается создать на базе данного стадиона спортивный объект, отвечающий всем требованиям для проведения соревнований районного, республиканского уровня. В результате выполнения Программы стадион станет центральным спортивным объектом Сортавальского муниципального района, а также, учитывая возрастающие требования к подготовке футбольных полей, станет основной спортивной базой для населения занимающегося различными видами спорта.

Перечень   мероприятий.  
- Разработка основных критериев модернизации стадиона г. Сортавала. 

- Обеспечение проведения конкурса по определению разработчика проектно – сметной документации. 

- Подготовка проектно – сметной документации в целях проведения модернизации стадиона на ул. Спортивной- 4-я Гористая г. Сортавала.

- Проведение  капитального ремонта футбольного поля стадиона с укладкой искусственного футбольного покрытия.

Проектом предусмотреть:

- Подготовка основания под искусственное покрытие в соответствии с СП 31-1152006.

- Устройство дренажной системы.

- Устройство ливнесточного канала.

- Укладка искусственного покрытия на футбольное поле.

- Обустройство беговых дорожек по кругу.
- Обустройство легкоатлетических площадок.

- Трибуны для зрителей, стационарные.

- Ограждение стадиона.

- Освещение стадиона.

- Теннисный корт.

- Баскетбольная и волейбольная площадки (синтетическое рулонное покрытие из вулканизированной резины толщиной 8 мм).

- Гимнастический городок (разновысокие перекладины, гимнастическая стенка, брусья параллельные, рукоход, скамейки).

- Вспомогательные помещения: раздевалки, душевые, туалеты для спортсменов, туалеты для зрителей, судейская, комната для медицинского работника, комментаторская, помещения для хранения инвентаря и оборудования.

В соответствии с техническими условиями: водоснабжение, водоотведение (септик), электроснабжение для электрообогрева вспомогательных помещений и освещения.

Заказчик   Программы  в  процессе  ее  исполнения  имеет право вносить изменения и дополнения  в Программу.

5. Ресурсное обеспечение Программы.

- Программа финансируется за счет средств  бюджета Сортавальского муниципального района.

-  Объем финансирования программы  15746,71 тыс. рублей - средства бюджета Сортавальского муниципального района.

2010 год – 210,00 тыс. руб.

2011год – 1 693,29 тыс. руб., в т.ч. 1 622,54 тыс.руб. – средства субсидий автономному учреждению Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр», 70,75 тыс. руб. – МКУ «Недвижимость-Инвест».

2012 год – 5 493,42 тыс. руб. - средства субсидий автономному учреждению Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр», в том числе – 144,1 тыс.руб. на приобретение и установку  футбольных ворот.

2013 год – 8 350,00 тыс. руб.
6. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением.
Реализация Программы осуществляется Отделом культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района, муниципальным учреждением «Недвижимость - ИНВЕСТ», Автономным учреждением Сортавальского муниципального района «Социально-культурный, молодежный центр», Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детско-юношеская   спортивная школа № 3.
На первом этапе:

Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района:

- Инвентаризация объектов на базе действующего стадиона;

- определение необходимого объема новых спортивных объектов в границах действующего стадиона;

- осуществляет еженедельный мониторинг реализации мероприятий программы;

Муниципальное учреждение «Недвижимость - ИНВЕСТ»:

- инвентаризация объектов на базе действующего стадиона;

- определение необходимого объема новых спортивных объектов в границах действующего стадиона;

- проводит конкурс по определению разработчика проектно – сметной документации на проведение модернизации стадиона г. Сортавала на первом этапе реализации программы.
На втором этапе:

Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района:

- осуществляет перечисление целевых субсидий автономному учреждению Сортавальского муниципального района «Социально-культурный, молодежный центр» на проведение капитального ремонта футбольного поля стадиона с укладкой искусственного футбольного покрытия;
- осуществляет еженедельный мониторинг реализации мероприятий программы.
Автономное учреждение Сортавальского муниципального района «Социально-культурный, молодежный центр»:

- осуществляет капитальный ремонт футбольного поля стадиона с укладкой искусственного футбольного покрытия посредством заключения договоров (контрактов) с соответствующими подрядными организациями и принятия выполненных работ.  

На третьем этапе:

Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района, Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детско-юношеская   спортивная школа № 3:

- осуществляет организацию проведения работ по реконструкции стадиона г. Сортавала;

- осуществляет еженедельный мониторинг реализации мероприятий программы.
7. Организация управления и контроль за ходом  реализации Программы.

Контроль за ходом реализации  Программы осуществляет ее заказчик – администрация Сортавальского муниципального района.

Ежеквартальный мониторинг - 
отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Создание на   базе   стадиона спортивного      центра, отвечающего   современным     запросам населения,    создание   условий   для оздоровления   населения,  привлечение  к    систематическим   занятиям физической культурой и спортом  и, как следствие,      увеличение      объема поступающих    в      бюджет финансовых средств.        

Создание  необходимой  тренировочной базы для населения занимающего различными видами спорта.
Повышение эффективности управления инфраструктурой физкультуры и  спорта.

Привлечение частных инвестиций для модернизации объекта.
Обеспечение участия Сортавальского муниципального района в подпрограмме «Развитие футбола в РФ на 2008 –2015 г.г.» Федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2006 – 2015 г.г.».

�EMBED Unknown���








PAGE  
2

[image: image2.png]oo'ﬁ OO
)



_1252149092.bin

