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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «29 » апреля  2014 г.                                      


 
   № 41
Об утверждении муниципальной программы администрации Сортавальского муниципального района «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

на  2014 – 2016 годы

В соответствии со статьями 6, 21, 22 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения безопасности дорожного движения, администрация постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу администрации Сортавальского муниципального района «Обеспечение безопасности дорожного движения» на  2014 – 2016 годы (согласно приложению).

2. Контроль за реализацией программы возложить на первого заместителя главы администрации (Дубровский А.Н.).

И.о. главы администрации






А.Н. Дубровский
Утверждено 

постановлением администрации 

Сортавальского муниципального района 

«29» апреля 2014 г. № 41  

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
на  2014 – 2016 годы

Паспорт Программы

	Наименование Программы
	Муниципальная  программа  «Обеспечение безопасности дорожного движения»
на  2014 – 2016 годы

	Основание разработки Программы
	Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Заказчик Программы 
	Администрация Сортавальского муниципального района

	Разработчик Программы
	Администрация Сортавальского муниципального района

	Исполнители Программы 
	Администрация Сортавальского муниципального района, районный комитет образования СМР, ОГИБДД, дорожные организации СМР, МУП «Благоустройство и озеленение»   

	Цель и задачи Программы
	Цель: 

- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на улично-дорожной сети;

- совершенствование профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачи:  

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения 

	Сроки и этапы реализации Программы
	2014 - 2016 годы

	Объемы и источники финансирования Программы
	Средства бюджета Сортавальского муниципального района -    835,3   тыс. руб., в том числе:
2014 год – 443,7 тыс. руб., в т.ч. средства предприятий – 300,0 тыс.руб.
 2015 год – 189,8тыс. руб.

 2016 год – 201,8тыс. руб.

	Ожидаемые результаты

реализации Программы
	-  снижение к 2016 году по сравнению с 2013 годом на 15 процентов количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- снижение ДТП и снижение тяжести последствий при ДТП на 6%;

- сокращение числа несовершеннолетних, пострадавших в результате ДТП по причине нарушения ими правил    
дорожного движения;

- рост доли педагогов общеобразовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам безопасности дорожного движения; 

- рост доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях, обеспеченных световозвращающими элементами;

- рост доли пешеходных переходов, оборудованных 
современными техническими средствами организации   
дорожного движения;

- рост доли участков автодорог регионального или местного значения – мест концентрации ДТП, на которых выполнены мероприятия по снижению   аварийности.


1. Обоснование необходимости  разработки Программы

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В 2013 году в Сортавальском районе произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых  9 человек погибло и 46 травмировано.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.
Снижение уровня безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах в последнее время объясняется рядом факторов, а именно:

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, особенно водителями транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами;

- недостаточное финансирование информационной поддержки и понимание со стороны общества мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- недостаточные материально-техническое оснащение дорожно-патрульной службы, оснащенность специальными техническими средствами, необходимыми для выполнения контрольно-надзорной деятельности;

- увеличение автопарка транспортных средств;

- недостаточные объемы и темпы реконструкции и строительства дорог.

В связи с ежегодным ростом числа участников дорожного движения, высоким уровнем ДТП особое значение приобретает осуществление мер по оказанию помощи со стороны государственных органов власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и других заинтересованных ведомств в деле организации и совершенствования системы безопасности дорожного движения

2.Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются: 
- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на улично-дорожной сети;

- совершенствование профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Достижение указанных целей может быть обеспечено за счёт решения следующих основных задач:

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

3. Перечень программных мероприятий

	№№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации, годы
	Ответственные исполнители
	Финансовое обеспечение

	
	
	
	
	2014
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Задача № 1: Предупреждение детского ДТТ

	1.
	Организация и проведение районного конкурса «Безопасное колесо», «Зарница», «Победа»
	2014-2016гг.
	Районный комитет образования,  
ОГИБДД
	45,0
	49,5
	54,5

	2.
	Направление команд района на Республиканский этап конкурса «Безопасное колесо», «Зарница», «Победа»
	2014-2016гг.


	Районный комитет образования,

ОГИБДД


	14,3
	15,7
	17,3

	3.
	Организация и проведение в школах профилактических мероприятий «Внимание – дети!» 
	2014-2016гг.


	
	
	
	

	4.
	Обеспечение обучающихся 1 классов общеобразовательных учреждений световозвращающими приспособлениями
	
	Районный комитет образования
	49,2
	54,1
	59,5

	5.
	Приобретение комплектов оборудования «Мобильный автогородок» для дошкольных образовательных учреждений
	
	Районный комитет образования
	35,2
	70,5
	70,5

	6.
	Организация в общеобразовательных учреждениях отрядов юных инспекторов движения (ЮИД)
	
	Районный комитет образования,
ОГИБДД
	
	
	

	7.
	Проведение в каждой школе района родительского собрания на тему: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»
	2014-2016 г.г.
	Районный комитет образования,
ОГИБДД
	
	
	

	 8.
	Регулярное рассмотрение вопросов о принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке детей на автомобильном транспорте

	2014-2016гг.
	Администрация СМР,

РКО,

ОГИБДД
	
	
	

	Задача № 2: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

	9.
	Расширение практики обсуждения и публикации материалов в СМИ и информации в сети Интернет по наиболее острым вопросам БДД
	
	ОГИБДД,

 Отдел по связям с общественностью
	
	
	

	10.
	Регулярное рассмотрение хода выполнения программных мероприятий на заседаниях районной комиссии по БДД
	
	Администрация муниципального района,

ОГИБДД
	
	
	

	11.
	Создание безопасных условий для движения пешеходов, осуществлению мер по ликвидации причин и условий совершения наездов на конкретных участках улично-дорожной сети
	2014-2016гг.
	Руководители дорожных организаций,

ОГИБДД
	
	
	

	12.
	Выполнение первоочередных мероприятий, способствующих снижению уровня аварийности в местах концентрации ДТП на сети автодорог общего пользования регионального значения, местных дорог
	2014-2016гг.
	Администрация муниципального района, 
Руководители дорожных организаций,
ОГИБДД 
	
	
	

	13.
	Выполнение мероприятий, способствующих снижению аварийности на дорогах общего пользования регионального значения:

- установка баннеров, перетяжек с социальной рекламой по безопасности дорожного движения (в рамках региональной программы)
	2015-2016гг.
	ОГИБДД
	
	
	

	14.
	Организация специализированной стоянки для хранения задержанных транспортных средств за счет собственных средств  
	2014г.
	МУП «Благоустройство и озеленение»
	 300,0
	 
	


4. Сроки, этапы реализации и ресурсное обеспечение Программы:
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» реализуется за период 2014-2016 годы. 
Общий объем финансирования Программы составит 835,3   тыс. руб., в том числе:
 2014 год – 443,7 тыс. руб., в т.ч. средства предприятий – 300,0 тыс.руб.
 2015 год – 189,8тыс. руб.

 2016 год – 201,8тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Программы учитывает ежегодное повышение цен (тарифов) на услуги в размере 10%. 
5. Ожидаемая эффективность реализации Программы
- снижение к 2016 году по сравнению с 2013 годом на 15 процентов количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- снижение ДТП и снижение тяжести последствий при ДТП на 6%;

- сокращение числа несовершеннолетних, пострадавших в результате ДТП по причине нарушения ими правил дорожного движения;

рост доли педагогов общеобразовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам безопасности дорожного движения; 

- рост доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях, обеспеченных световозвращающими элементами;

- рост доли пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации  дорожного движения;

- рост доли участков автодорог регионального или местного значения – мест концентрации ДТП, на которых выполнены мероприятия по снижению   аварийности.
6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, работ и услуг, заключаемых на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Организация и контроль за ходом реализации Программы возлагается на Первого заместителя главы администрации. 
�EMBED Unknown���
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